Приложение №4 к постановлению администрации Новосолянского сельсовета Рыбинского района № 24-п от 24.04.2024

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# на проведение открытого конкурса, на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района Красноярского края

- 1. Общие положения

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2006 №748 «Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-,  - и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового назначения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2014 № 10, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 N495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 №1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты водоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

Предмет открытого конкурса – право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района Красноярского края, перечень имущества указан в Приложении №1 к конкурсной документации.

Цели проведения открытого конкурса:

1) выбор организации, способной заключить концессионное соглашение на условиях, предусмотренных конкурсной документацией;

2) привлечение дополнительных внебюджетных финансовых средств для реконструкции объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района Красноярского края и более эффективного использования имущества муниципального образования;

3) повышение общего уровня качества и надежности функционирования объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района Красноярского края.

Понятия и термины, используемые в Конкурсной документации:

В Конкурсной документации (включая все ее разделы и приложения), если иное не следует из контекста, приведенные ниже термины, сокращенные и условные наименования имеют значение, определенное в настоящем пункте:

Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица (объединение лиц), направившие письменное заявление с указанием своего уполномоченного представителя и получившие Конкурсную документацию или представившие свою заявку на участие в Конкурсе.

Заявка на участие в Конкурсе, Заявка – комплект документов, представленный Заявителем для участия в Конкурсе в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

Иное имущество – движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности и образующее единое целое с Объектами Концессионного соглашения и/или предназначенное для использования по общему назначению с Объектами Концессионного соглашения для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

Конкурс – открытый конкурс на право заключения Концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района.

Конкурсная документация – настоящая конкурсная документация, утвержденная постановлением Концедента в соответствии с Законом о концессионных соглашениях, и определяющая порядок проведения Конкурса.

Конкурсная комиссия – конкурсная комиссия по проведению Конкурса, утвержденная постановлением Концедента.

Конкурсное предложение – комплект документов, представленный Участником Конкурса в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

Концедент – Муниципальное образование Новосолянский сельсовет Рыбинского района Красноярского края, в лице Администрации Новосолянского сельсовета Рыбинского района Красноярского края.

Концессионер – победитель Конкурса либо иной Участник Конкурса, заключивший с Концедентом по результатам проведенного Конкурса Концессионное соглашение.

Концессионное соглашение – соглашение, заключаемое между Концедентом и Концессионером в соответствии с которым, одна сторона (Концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенные этим соглашением объекты концессионного соглашения, находящиеся в собственности муниципального образования Рыбинский район.

Концессионная Деятельность – деятельность, предусмотренная Концессионным соглашением.

Критерии Конкурса – совокупность требований, установленных конкурсной документацией в целях определения победителя конкурса.

Объект Концессионного соглашения – объекты водоснабжения, находящийся в собственности муниципального образования Рыбинский район, согласно Приложению №1 к конкурсной документации.

Организатор Конкурса – Администрация Новосолянского сельсовета Рыбинского района Красноярского края.

Официальный сайт Концедента – официальный сайт администрации Рыбинского района и Районного совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – https://novosolyanka.gosuslugi.ru/.

Официальный сайт Российской Федерации – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов –www.torgi.gov.ru.

Официальное издание – районная газета «Голос Времени».

Победитель Конкурса – участник Конкурса, определенный решением Конкурсной комиссии как представивший в своем Конкурсном предложении наилучшие условия по Критериям Конкурса.

Реконструкция – мероприятия по переустройству Объектов Концессионного соглашения на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменение технологического или функционального назначения Объектов Концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Объектов Концессионного соглашения.

Участник Конкурса – заявитель, в отношении которого Конкурсной комиссией по результатам предварительного отбора принято решение о его допуске к дальнейшему участию в Конкурсе и который вправе направить в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение.

Третья сторона – Субъект Российской Федерации - Красноярский край.

- 2. Условия Конкурса

- 2.1. Объект Концессионного соглашения:

объекты водоснабжения, находящихсяв собственности муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района, указан в Приложении 1;

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, Объектов Концессионного соглашения, представлены в Приложениях 1,2.

- 2.2. Предмет Концессионного соглашения:

    - Концессионер в соответствии с Концессионным соглашением должен осуществить мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объектов соглашения, право собственности на которые принадлежат (применительно к имуществу, подлежащему реконструкции) или будут принадлежать (применительно к имуществу, подлежащему созданию) Концеденту, в соответствии с Заданием и основными мероприятиями

    - осуществлять с использованием (эксплуатацией) Объектов соглашения и Иного имущества деятельность по осуществлению холодного водоснабжения в границах муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района.

Концедент предоставляет Концессионеру права владения и пользования Объектами Концессионного соглашения на срок, определенный Концессионным соглашением, для осуществления Концессионной деятельности.

- 2.3. Срок действия Концессионного соглашения:

10 (десять) лет с даты заключения и подписания Концессионного соглашения всеми Сторонами.

- 2.4. Обязательства Концессионера:

2.4.1.	Концессионер обязан осуществить создание (строительство) и (или) реконструкцию Объектов Концессионного соглашения в сроки, установленные в Концессионном соглашении, совершив для этого все необходимые действия, в том числе:

- В случае отсутствия у Концедента проектной документации по созданию и (или) реконструкции Объектов Концессионного соглашения, обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных средств выполнение инженерных изысканий, проектных работ стадий «Проектная документация» и «Рабочая документация» и прохождение государственной экспертизы «Проектной документации»  в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, представленным Концессионером Конкурсным предложением и заданием Концедента, и согласовать разработанную Проектную документацию с Концедентом.

- Осуществить создание и (или) реконструкцию Объектов Концессионного соглашения в соответствии с утвержденной в установленном порядке Проектной документацией за счет собственных и (или) привлеченных Концессионером средств в размере 19000000 (девятнадцать миллионов рублей) на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением. На период проведения работ по реконструкции, Концессионер обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию Объектов Концессионного соглашения.

- Осуществить ввод в эксплуатацию имущества, входящего в состав Объектов Концессионного соглашения, в срок, определенный в Концессионном соглашении. В течение 90 (девяноста) дней с момента ввода в эксплуатацию за счет своих средств провести техническую инвентаризацию и кадастровый учет созданных и (или) реконструированных объектов и передать Концеденту оформленные в установленном порядке технические и кадастровые паспорта, а также:

а) оригиналы документов, подтверждающих ввод объектов в эксплуатацию в порядке, установленном действующим законодательством;

б) сведения о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости созданных и реконструированных объектов;

в) иные документы, необходимые для государственной регистрации прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Передать Концеденту имеющуюся Проектную документацию по введенным в эксплуатацию объектам, входящим в состав Объектов Концессионного соглашения.

    - Обеспечить эксплуатацию Объектов Концессионного соглашения и Иного имущества для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением в течение всего срока действия Концессионного соглашения.

    - Поддерживать имущество, входящее в состав Объектов Концессионного соглашения и Иное имущество, в исправном состоянии, обеспечить содержание, ремонт и капитальный ремонт, модернизацию и замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования Объектов Концессионного соглашения и Иного Имущества новым более производительным оборудованием, нести расходы на содержание Объектов Концессионного соглашения и Иного Имущества в течение всего срока эксплуатации, в соответствии с Концессионным соглашением за счет собственных и (или) привлеченных средств с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

    - Приступить к использованию (эксплуатации) имущества, входящего в состав Объектов Концессионного соглашения в сроки, установленные Концессионным соглашением.

    - Учитывать Объекты Концессионного соглашения и Иное имущество, на своем балансе, с обособлением от имущества Концессионера, вести самостоятельный учет в отношении Объектов Концессионного соглашения и Иного имущества в связи с исполнением обязательств по Концессионному соглашению, и производить начисление амортизации Объектов Концессионного соглашения и Иного имущества.

    - Обеспечить разработку Инвестиционной и производственной программы и предоставить на согласование Концеденту в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения.

    - Оказывать услуги по регулированным ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

    - Осуществлять деятельность, предусмотренную Концессионным соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.

    - При осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, по запросу Концедента предоставлять:

- информацию, необходимую для осуществления Концедентом полномочий собственника имущества, в том числе по составу, описанию, технико-экономических показателях Объектов Концессионного соглашения и Иного имущества и иную необходимую информацию.

    - По требованию Концедента, в течение 5 рабочих дней предоставлять документацию, определяющую объёмы произведённых, а равно планируемых работ по строительству и (или) реконструкции объектов, входящих в состав Объектов Концессионного соглашения, а также для надлежащей эксплуатации объектов, их качество, основные мероприятия, с описанием основных характеристик таких мероприятий, плановые значения показателей надежности, энергетической эффективности.

    - В случае возникновения обстоятельств, вызванных преждевременным выходом из строя, износом, поломкой объектов, входящих в состав Объектов Концессионного соглашения и Иного имущества, обеспечивающего технологический процесс и бесперебойную поставку ресурсов потребителю, незамедлительно произвести замену такого оборудования за счёт собственных средств.

    - После прекращения действия Концессионного соглашения (в том числе, по истечении срока его действия) передать Объекты Концессионного соглашения и Иное имущество Концеденту в порядке, который предусмотрен в Концессионном соглашении.

    - Исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного Концессионного соглашения и положений действующего законодательства Российской Федерации.

  - Обязательства Концедента:

2.5.1.	Передать Концессионеру Объекты Концессионного соглашения и Иное имущество в срок, предусмотренный Конкурсной документацией.

2.5.2.	Предоставить Концессионеру на правах аренды земельные участки на срок действия концессионного соглашения, необходимые для осуществления Концессионером Концессионной деятельности:

- в течение 60 рабочих дней с даты подписания Концессионного соглашения или в течение 90 рабочих дней с даты получения заявки Концессионера  - в отношении земельных участков, расположенных под недвижимым имуществом, являющимся Объектами концессионного соглашения, если такое недвижимое имущество подлежит реконструкции;

- в течение 90 рабочих дней со дня получения заявки Концессионера - в отношении земельных участков, необходимых для строительства недвижимого имущества или создания движимого имущества, входящего в Объекты концессионного соглашения;

- по мере постановки на кадастровый учет, но не позднее 60 рабочих дней с даты такой постановки - в отношении земельных участков, расположенных под Иным имуществом.

2.5.3.	Принять от Концессионера Объекты Концессионного соглашения и Иное имущество после прекращения действия Концессионного соглашения (в том числе по истечении срока его действия) в установленном Концессионном соглашением порядке.

2.5.4.	Исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного Концессионного соглашения, и положений действующего законодательства Российской Федерации.

- 2.6. Права в отношении Объектов Концессионного соглашения:

В отношении Объектов Концессионного соглашения у его сторон возникают следующие права:

- право собственности на Объекты Концессионного соглашения и Иное Имущество принадлежит или будет принадлежать Концеденту;

- у Концессионера возникает право владения и пользования Объектами Концессионного соглашения при осуществлении его строительства и реконструкции и иным Имуществом в соответствии с условиями Концессионного соглашения;

- доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, являются собственностью Концессионера, если иное не предусмотрено в Концессионном соглашении;

- заключаемое Концессионное соглашение включает также иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и конкурсным предложением победителя Конкурса.

- 2.7. Срок заключения Концессионного соглашения:

- Концессионное соглашение подписывается не позднее чем через десять рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Закона о концессионных соглашениях, срок подписания концессионного соглашения исчисляется с момента направления Концедентом участнику конкурса проекта Концессионного соглашения для его подписания.

Согласно пункту 2 статьи 40 Закона о концессионных соглашениях - в случае неподписания субъектом Российской Федерации концессионного соглашения, объектом которого являются объекты водоснабжения, такое концессионное соглашение считается незаключенным.

- 2.8. Срок передачи Концессионеру Объектов Концессионного соглашения:

- в течение 30 дней с даты подписания всеми Сторонами Концессионного соглашения.

- 2.9. Способы обеспечения Концессионером обязательств:

- Концессионер предоставляет обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению в виде безотзывной и непередаваемой банковской гарантии, соответствующей требованиям действующего законодательства. Безотзывная непередаваемая банковская гарантия предоставляется сроком на 1 год, в размере 50 % от планируемой суммы расходов на выполнение работ по реконструкции (модернизации) Объектов концессионного соглашения за весь период действия Концессионного соглашения.

- Банковская гарантия предоставляется Победителем Конкурса в течении 10 дней со дня получения проекта Концессионного соглашения.

- Банковская гарантия выдается сроком на 1 (один) год. Банковская гарантия подлежит ежегодной замене или продлению в течение срока действия Концессионного соглашения с учётом корректировки суммы Банковской гарантии в зависимости от суммы обязательств Концессионера по его расходам на Создание объекта соглашения, установленным на соответствующий период действия Банковской гарантии.

2.10. Цели и срок использования (эксплуатации) Объектов Концессионного соглашения:

- Проведение мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объектов Концессионного соглашения, модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, повышению эффективности его функционирования и надежному обеспечению потребителей муниципального образования услугами по водоснабжению в необходимом количестве, с установленными параметрами качества и по регулируемым ценам (тарифам), в соответствии с нормативным сроком использования (эксплуатации) имущества, входящего в состав Объектов Концессионного соглашения, в период действия Концессионного соглашения – 5 (пять) лет с даты заключения и подписания Сторонами Концессионного соглашения.

- 2.11. Размер концессионной платы:

- Концессионная плата не предусматривается.

2.12. Задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 22 Закона о концессионных соглашениях, с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении №3 к конкурсной документации.

2.13. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения) приведены в Приложении №4 к конкурсной документации.

2.14. Сведения о ценах, значениях и параметрах, в соответствии с пунктами 1,4-7,9-11 части 1 статьи 46 Закона о концессионных соглашениях приведены в Приложении №4 к конкурсной документации.

2.15. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объектов Концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия Концессионного соглашения Концессионером составляет 25000000,0 (двадцать пять миллионов рублей).

2.16. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера – плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения, плановые значения иных предусмотренных Конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов (далее - плановые значения показателей деятельности Концессионера) приведены в Приложении 3.

- 2.17.Порядок и условия возмещения расходов сторон, связанных с досрочным расторжением Концессионного соглашения:

    - Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоснабжения и не возмещенные ему на Дату истечения срока концессионного соглашения, возмещаются Концессионеру не позднее 6 (шести) месяцев с Даты истечения срока концессионного соглашения.

    - Если Дата прекращения концессионного соглашения приходится на дату, предшествующую Дате истечения срока концессионного соглашения, Концедент и/или Субъект Российской Федерации - Красноярский край выплачивают Концессионеру Компенсацию при прекращении в порядке и размере, предусмотренном в Приложении 14 в проекте Концессионного соглашения, а также в Прямом соглашении.

    - Вне зависимости от выплаты Компенсации при прекращении, все платежные обязательства Концедента и/или Субъекта Российской Федерации - Красноярский край (включая обязательства по компенсации Дополнительных расходов при возникновении Особых обстоятельств и возмещению убытков), которые возникли до Даты прекращения концессионного соглашения и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают свое действие после Даты прекращения концессионного соглашения и подлежат исполнению в полном объеме.

2.18. Метод регулирования тарифов. Метод индексации установленных тарифов.

- 3. Требования, предъявляемые к участникам Конкурса, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников Конкурса

В качестве Заявителя Конкурса могут выступать индивидуальный предприниматель, российское юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица:

Участник Конкурса должен соответствовать следующим требованиям:

- непроведение ликвидации заявителя - юридического лица, и отсутствие решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

Не могут быть Заявителями, входить в состав Заявителя или иным образом участвовать в конкурсе:

- иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающее гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица;

-лица, в отношении которых вынесено решение о признании банкротом, об открытии конкурсного производства, о ликвидации юридического лица или о прекращении физическим лицом – Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

-лица, имеющие задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, по сборам во внебюджетные фонды Российской Федерации, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

-лица, которые не могут участвовать в конкурсе, выполнять функции Концессионера в силу закона, договора или судебного акта.

-лица, участвовавшие в подготовке настоящей конкурсной документации или действовавшие в качестве консультантов или советников Концедента по данной конкурсной документации.

Заявитель должен подтвердить:

1.Отсутствие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или о прекращении Заявителем – физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

2.Отсутствие решения суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

3.Согласие заявителя либо учредителя (участника) юридического лица – заявителя и собственника его имущества с условиями концессионного соглашения.

4. Сведения о лицах, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами от общего количества голосов, приходящихся  на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов общего числа членов кооператива или участников хозяйственного товарищества;

5. Сведения о лицах, которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочия определять решения, принимаемые заявителем, в том числе определять условия осуществления заявителем предпринимательской деятельности;

6 Сведения о лицах, которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя;

7. Сведения о лицах, в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем двадцатью пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в иностранном государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (офшорные зоны)

Сведения указанные в пунктах 4, 5, 6, 7 настоящей Конкурсной документации предоставляются по Форме утвержденной Правительством Российской Федерации Федеральным органом исполнительной власти.

- 4. Критерии Конкурса

Критерии Конкурса и установленные параметры критериев конкурса приведены в Приложении №4 к конкурсной документации.

- 5. Конкурсная документация

Заявитель обязан изучить Конкурсную документацию.

Представление неполной информации, требуемой Конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона о концессионных соглашениях и Конкурсной документации, является риском Заявителя, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

При проведении Конкурса какие-либо переговоры Концедента или Конкурсной комиссии с Заявителем и (или) Участником Конкурса не допускаются. В случае нарушения указанного положения Конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

  - . Порядок предоставления Конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется Заявителям на безвозмездной основе.

Для получения Конкурсной документации Заявитель направляет письменное заявление по адресу Конкурсной комиссии с обращением к Конкурсной комиссии о предоставлении Конкурсной документации с указанием своего официального представителя, информации, необходимой для установления контакта с ним, и способа получения Конкурсной документации:

        - по почте;

        - непосредственно в Конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия не позднее пяти рабочих дней со дня получения письменного обращения с просьбой о предоставлении Конкурсной документации предоставляет Заявителю такую документацию или направляет ее по почте.

Место и сроки подачи заявления о предоставлении Конкурсной документации приведены в Приложении №6 к конкурсной документации.

Место и сроки ознакомления с копиями свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности района на объекты, входящие в состав Объекта Концессионного соглашения приведены в Приложении №6 к конкурсной документации.

  - .Разъяснения Конкурсной документации.

Разъяснения положений Конкурсной документация предоставляются в письменной форме по письменным запросам Заявителей, если такие запросы поступили не позднее чем за десять рабочих дней до окончания срока представления заявок на участие в Конкурсе. Указанные разъяснения направляются Заявителям в течение пяти рабочих дней после поступления запроса, но не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания срока представления заявок на участие в Конкурсе. Разъяснения по запросам Заявителей с приложением содержания запроса, но без ссылки на Заявителя размещаются на Официальном сайте Российской Федерации. Запросы Заявителей и разъяснения положений Конкурсной документации по этим запросам с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос, могут направляться Заявителям в электронной форме.

Запросы в Конкурсную комиссию и разъяснения по полученным запросам оформляются только на русском языке, на бумажном носителе. Запросы в электронной форме не принимаются.

Адрес и время подачи запросов о разъяснений положений Конкурсной документация приведены в Приложении № 6 к конкурсной документации.

5.3.Внесение изменений в Конкурсную документацию.

Концедент вправе вносить изменения в Конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в Конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в Конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается Конкурсной комиссией в официальном издании, размещается на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента.

При поступлении предложений об изменении Конкурсной документации, в том числе об изменении проекта Концессионного соглашения, к концеденту или в Конкурсную комиссию они размещают на официальном сайте Российской Федерации в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных предложений информацию о принятии или об отклонении представленных предложений об изменении Конкурсной документации с указанием причин их принятия или отклонения. В случае принятия Концедентом представленных предложений он вносит в Конкурсную документацию соответствующие изменения. В течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений сообщение об их внесении опубликовывается Конкурсной комиссией в официальном издании и размещается на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента. При этом срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений продлевается не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

Все документы, входящие в состав Конкурсной документации, дополняют и поясняют друг друга. Изменения в Конкурсную документацию, опубликованные Концедентом в установленном порядке, имеют преимущественную силу по отношению ко всем иным положениям и документам, входящим в состав Конкурсной документации.

- 6. Перечень документов и материалов и формы их представления Заявителями, участниками Конкурса.

  - Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в Конкурсе:

- Заявка на участие в открытом конкурсе в двух экземплярах (оригинал и копия), удостоверенная подписью заявителя по Форме №1 к конкурсной документации;

- копия всех страниц документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), прошитая и заверенная печатью юридического лица (индивидуального предпринимателя);

- нотариально заверенные копии учредительных документов – для юридического лица, нотариально заверенная копия договора простого товарищества – для действующих без образования юридического лица двух и более указанных юридических лиц;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее, чем за тридцать дней до дня размещения на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента сообщения о проведении Конкурса – для юридического лица;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее, чем за тридцать дней до дня размещения на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента сообщения о проведении Конкурса – для индивидуального предпринимателя;

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученный не ранее чем за тридцать дней до дня размещения на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента сообщения о проведении конкурса – для иностранных лиц;

- анкета участника Конкурса, удостоверенная подписью заявителя, заполненная по Форме №2 к конкурсной документации (по Форме № 2.1 – для юридического лица и по Форме № 2.2 – для индивидуального предпринимателя) к конкурсной документации;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (заверенный печатью юридического лица документ о назначении руководителя; оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия доверенности). В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

- решение в письменной форме соответствующего органа управления об одобрении крупной сделки (о заключении концессионного соглашения), если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя Конкурса - юридического лица;

- копия утвержденного бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации, заверенная печатью юридического лица – для юридического лица;

- удостоверенная заявителем Опись документов и материалов, представленных им для участия в предварительном отборе Конкурса, в двух экземплярах (оригинал и копия), по Форме № 3 Конкурсной документации;

- - копия платежного поручения Заявителя с оригинальной печатью банка, подтверждающего факт перечисления установленной Концедентом денежной суммы Задатка.

- 6.2.	Перечень документов, представляемых Участниками Конкурса:

- удостоверенная заявителем Опись документов и материалов, представленных им для участия в Конкурсе, в двух экземплярах (оригинал и копия), по Форме №3 Конкурсной документации;

- сопроводительное письмо к конкурсному предложению;

- Конкурсное предложение по Форме №4 к конкурсной документации.

- 7. График проведения Конкурса

7.1. Наименование процедур, мероприятий конкурса, сроки выполнения и исполнители проведения процедур приведены в Приложении №6 к конкурсной документации.

- 8. Сообщение о проведении конкурса.

- Сообщение о проведении Конкурса опубликовывается Конкурсной комиссией в официальном издании и размещается на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента в срок, установленный Конкурсной документацией – не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в Конкурсе.

Сообщение о проведении конкурса является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем (претендентом) заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

- 9. Отказ от проведения Конкурса

Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее, чем за тридцать дней до проведения Конкурса. При этом Концедент не несет ответственности в связи с таким решением. Извещение об отказе от проведения Конкурса опубликовывается и размещается Концедентом в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса на Официальном сайте Российской Федерации и Официальном сайте Концедента.

В течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения Концедентом направляются соответствующие уведомления всем Заявителям, подавшим заявки на участие в Конкурсе. В случае, если на конверте с Заявкой не указан почтовый адрес Заявителя, такой конверт вскрывается и уведомление направляется по адресу, указанному в документах Заявителя.

- 10. Подтверждение соответствия Заявителя и его заявки установленным требованиям

Заявитель подтверждает соответствие изложенным в Конкурсной документации требованиям путем представления документов и материалов, указанных в пункте 6.1. Конкурсной документации.

- 11. Задаток

- 11.1.	Представление Задатка.

Каждый Заявитель должен представить Задаток в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей.

Задаток перечисляется организатору Конкурса в срок, обеспечивающий поступление денежных средств на расчетный счет организатора Конкурса до даты окончания приема заявок – не позднее 10 часов 00, на следующие реквизиты:

ИНН 2432001125

КПП 244801001

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск

БИК 010407105

Получатель: Администрация Новосолянского сельсовета Рыбинского района Красноярского края

л/с 05193017020

Р/С 03231643046474341901

КБК 834 20405099 100000150

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора Конкурса, является оригинал либо копия платежного поручения.

- 11.2.	Условия возврата Задатка.

Сумма Задатка возвращается Заявителю (Участнику Конкурса) путем перечисления денежных средств в размере внесенного Заявителем Задатка на расчетный счет Заявителя (Участника Конкурса):

- случае отказа организатора Конкурса от проведения Конкурса – в течение пяти рабочих дней с даты принятия Концедентом решения об отказе от дальнейшего проведения Конкурса;

- в случае отзыва Заявителем Заявки на участие в Конкурсе до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок на участие в Конкурсе – в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве;

- в случае отзыва Участником Конкурса Конкурсного предложения до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений – в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве;

- в случае получения Заявки на участие в Конкурсе после истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе – в течение пяти рабочих дней после подписания протокола проведения предварительного отбора Участников Конкурса или после принятия организатором Конкурса решения о признании Конкурса несостоявшимся;

- в случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников Конкурса;

- в случае представления Заявки для участия в Конкурсе только одним Заявителем, объявления Конкурса несостоявшимся при условии, что Концедент не предложил такому Заявителю представить Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения - в течение пятнадцати рабочих дней с даты принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;

- в случае представления Заявки для участия в Конкурсе только одним Заявителем, объявления Конкурса несостоявшимся, направлении Концедентом предложения такому Заявителю представить Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения и при условии, что Заявитель не представил Концеденту указанное предложение - в течение пяти рабочих дней после окончания установленного срока представления Концессионером предложения о заключении Концессионного соглашения;

- в случае, если по результатам рассмотрения Концедентом представленного Заявителем предложения о заключении Концессионного соглашения, Концедентом не было принято решение о заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем - в течение пяти рабочих дней после окончания установленного срока рассмотрения Концедентом представленного Концессионером предложения о заключении Концессионного соглашения;

- в случае получения Конкурсного предложения после истечения срока представления Конкурсных предложений – в течение пяти рабочих дней после подписания протокола о результатах проведения Конкурса;

- Участникам Конкурса, не ставшим Победителем – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса.

- 11.3. Условия удержания Концедентом Задатка.

Победителю Конкурса, не подписавшему в установленный срок Концессионное соглашение, внесенный им задаток не возвращается.

- 12. Конкурсная комиссия

Для проведения Конкурса создаётся Конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Конкурсной комиссии присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа её членов, при этом каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос.

Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа голосов членов Конкурсной комиссии, принявших участие в её заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим.

Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.

Конкурсная комиссия вправе требовать от заявителей (письменно и устно) разъяснения положений представленной заявки, документов и материалов, подтверждающих соответствие заявителей требованиям, предусмотренным Конкурсной документацией.

- 13. Порядок представления заявок на участие в Конкурсе

- Дата начала приёма заявок на участие в Конкурсе - день публикации в официальном издании и размещения на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента сообщения о проведении Конкурса.

Дата окончания приёма заявок на участие в Конкурсе приведены в Приложении № 6 к конкурсной документации.

Заявитель представляет заявку на участие в Конкурсе с приложением документов, указанных в Конкурсной документации лично или через своего полномочного представителя. В случае, если заявка представляется полномочным представителем Заявителя, такой представитель должен при подаче заявки предъявить доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в установленном порядке, или нотариально заверенную копию такой доверенности.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе. Заявка на участие в Конкурсе оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте. Заявитель указывает на таких конвертах: «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта водоснабжения, находящегося в собственности муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района Красноярского края» и свои наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес  заявителя.

Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) не является обязательным.

Заявки на участие в Конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам Конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса.

Заявки на участие в Конкурсе должны содержать сведения о заявителе Конкурса (наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства – для индивидуального предпринимателя), банковские реквизиты заявителя для возврата задатка, а также подтверждение, что:

- Заявитель ознакомлен с условиями, содержащимися в Конкурсной документации, и гарантирует их выполнение в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

- Заявителю разъяснено и понятно, что заключение Концессионного соглашения, предусматривающего проведение работ по созданию и реконструкции Объектов Концессионного соглашения (объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района) в целях осуществления деятельности по обеспечению бесперебойного и качественного предоставления потребителям муниципального образования коммунальных услуг по водоснабжению является для победителя Конкурса обязательным.

3)	Заявитель гарантирует достоверность и полноту информации, представленной им в заявке на участие в Конкурсе, и подтверждает право Конкурсной комиссии:

- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные в ней сведения;

- затребовать у Заявителя представления в срок, установленный в Конкурсной документации, в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе Заявки на участие в Конкурсе.

Образец Заявки представлен в Форме №1 к конкурсной документации.

К Заявке на участие в Конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, в соответствии с Формой №3 Конкурсной документации, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия – у Заявителя.

Заявка на участие в Конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени её представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других Заявок на участие в Конкурсе.

На копии описи документов и материалов, представленной заявителем, делается отметка о дате и времени представления (часы и минуты) заявки на участие в Конкурсе с указанием номера этой заявки.

Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей в Конкурсную комиссию своей заявки на участие в Конкурсе.

Заявки, поступившие в Конкурсную комиссию после истечения срока приёма заявок на участие в Конкурсе, указанного в сообщении о проведении Конкурса и в Конкурсной документации, не регистрируются и не рассматриваются.

Заявки на участие в Конкурсе, направленные по почте, Конкурсной комиссией не регистрируются и не рассматриваются. Такие Заявки возвращаются заявителю по адресу, указанному на конверте.

Заявки на участие в конкурсе должны содержать документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие соответствие Заявителей требованиям, предъявляемым к участникам открытого конкурса.

Все документы, входящие в Заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия).

Предоставление любых документов посредством факсимильной связи не допускается, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ в составе Заявки, представленный с нарушением данных требований, не имеет юридической силы и считается не представленным Заявителем.

Все страницы оригинального экземпляра Заявки должны быть пронумерованы и помечены надписью «Оригинал». Все страницы экземпляра-копии Заявки помечаются надписью «Копия». В случае расхождений между экземплярами Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.

Документы, включенные в оригинал Заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Заявителя либо его полномочного представителя с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц. Все страницы самой Заявки и всех включаемых в нее документов также подписываются полномочным представителем Заявителя.

Экземпляр копии Заявки брошюруется отдельно. При этом все разделы Заявки прошиваются, скрепляются печатью (при ее наличии) и подписью Заявителя либо его полномочного представителя с указанием на обороте последнего листа количества страниц экземпляра.

Заявителю будет отказано в приеме конверта с Заявкой, если конверт не запечатан и (или) оформлен не в соответствии с установленными в Конкурсной Документации требованиями.

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о заявителе, подавшем такой конверт, а также требование о предоставлении таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени заявителя, не допускается.

Представители Заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

- 14. Порядок и срок изменения и отзыва Заявок

Заявитель вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе в любое время до истечения срока представления Заявок.

Отзыв Заявки на участие в Конкурсе оформляется в письменном виде на бланке Заявителя (при наличии), подписывается и заверяется печатью (при наличии) Заявителя и направляется в Конкурсную комиссию.

Изменение в Заявку на участие в Конкурсе должно быть подготовлено в письменном виде, и направлено в Конкурсную комиссию в конверте с пометкой «Изменение в заявку на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района» и свои реквизиты, в том числе наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), ИНН, почтовый адрес и контактный телефон заявителя.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки.

Никакие изменения не могут быть внесены в Заявку после даты окончания приема Заявок на участие в Конкурсе

- 15. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе

Дата, время  и место вскрытия конвертов с Заявками производится на заседании Конкурсной комиссии приведены в Приложении № 6 к конкурсной документации.

Перед вскрытием конвертов Конкурсная комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

Секретарь Конкурсной комиссии ведёт протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, который подписывается членами Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

При вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе объявляются и заносятся в протокол:

1) наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт которого, содержащий Заявку на участие в Конкурсе, вскрывается;

2) сведения о наличии в этой Заявке на участие в открытом конкурсе документов и материалов, представление которых предусмотрено Конкурсной документацией.

Конкурсная комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с Заявками, который подписывается членами Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

Протокол вскрытия конвертов с Заявками размещается на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента в течение 3 дней со дня его подписания.

Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

Конкурсной комиссией вскрываются только конверты с Заявками, которые представлены до истечения установленного срока представления Заявок.

Вскрытие конвертов с Заявками осуществляется в последовательности, определяемой порядковыми номерами, присвоенными Заявкам в журнале регистрации Заявок. Заявки, содержащие конверты с пометкой «Изменение в заявку на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района», рассматриваются с учетом содержания представленных изменений.

Конверты с Заявками, отзыв которых осуществлен Заявителями в соответствии с Конкурсной документацией, не вскрываются и не рассматриваются.

- 16. Порядок и срок проведения предварительного отбора Участников Конкурса

Дата, время и место проведение предварительного отбора участников Конкурса производится на заседании Конкурсной комиссии приведены в Приложении №6 к конкурсной документации.

Предварительный отбор Участников Конкурса проводится Конкурсной комиссией, которая определяет:

1) соответствие Заявки на участие в Конкурсе требованиям, содержащимся в Конкурсной документации. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им Заявки на участие в Конкурсе;

2) соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам Конкурса, установленным Конкурсной документацией. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях;

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора Участников Конкурса принимает решение о допуске Заявителя к участию в Конкурсе или об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора Участников Конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, прошедшего предварительный отбор Участников Конкурса и допущенного к участию в Конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, не прошедшего предварительного отбора Участников Конкурса и не допущенного к участию в Конкурсе, с обоснованием принятого Конкурсной комиссией решения.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в Конкурсе принимается Конкурсной комиссией в случае, если:

1) Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса и установленным пунктом 3 Конкурсной документации;

2) Заявка на участие в Конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к Заявкам на участие в Конкурсе и установленным Конкурсной документацией;

3) представленные Заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

4) задаток Заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены в пункте 11.1 Конкурсной документации.

Конкурсная комиссия ведёт протокол предварительного отбора Участников Конкурса, который подписывается членами Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

Протокол предварительного отбора Участников Конкурса размещается на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

Заявитель получает статус Участника Конкурса после подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников Конкурса с указанием сведений о допуске данного Заявителя к участию в Конкурсе.

Конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников Конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию, направляет участникам Конкурса, прошедшим предварительный отбор, уведомления с предложением представить свои Конкурсные предложения.

Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе с приложением копии указанного протокола в течение 5 рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами Конкурсной комиссии.

- 17. Порядок представления Конкурсных предложений

- 17.1.	Правила оформления Конкурсных предложений.

Конкурсные предложения и иные документы, представляемые Участниками Конкурса (далее – Конкурсное предложение), должны быть составлены на русском языке.

Все документы, входящие в Конкурсное предложение, должны быть надлежащим образом оформлены, и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия).

Документ в составе Конкурсного предложения, представленный с нарушением данных требований, не имеет юридической силы и считается не представленным Участником Конкурса.

Конкурсное предложение, включая документы и материалы, прилагаемые к нему, представляются в Конкурсную комиссию в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый в отдельном запечатанном конверте с пометкой «Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта водоснабжения, находящегося в собственности муниципального образования Рыбинский район Красноярского края», а также с указанием наименования и адреса Участника Конкурса.

Все страницы оригинального экземпляра Конкурсного предложения должны быть пронумерованы и помечены надписью «Оригинал». все страницы экземпляра-копии конкурсного предложения помечаются надписью «Копия». в случае расхождений между экземплярами конкурсная комиссия и концедент следуют оригиналу.

Экземпляры оригинала и копии Конкурсного предложения брошюруется отдельно, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Участника Конкурса либо его полномочного представителя виде, с указанием на обороте последнего листа Конкурсного предложения количества страниц.

К Конкурсному предложению должна прилагаться удостоверенная подписью Участника Конкурса (уполномоченного лица Участника Конкурса)опись представленных им документов и материалов в соответствии с Формой №3 Конкурсной документации с указанием количества страниц.

Опись документов и материалов Конкурсного предложения не брошюруется с материалами и документами Конкурсного предложения.

Участнику будет отказано в приеме конверта с Конкурсным предложением, если конверт не запечатан и (или) оформлен не в соответствии с установленными  Конкурсной документации требованиями.

- 17.2.	Документы и материалы, составляющие Конкурсное предложение.

- Сопроводительное письмо к Конкурсному предложению в соответствии с Формой №6 Конкурсной документации. Сопроводительное письмо должно содержать:

а) выражение намерения участвовать в Конкурсе в порядке и на условиях, содержащихся в Конкурсной документации;

б) обязательство, в случае признания победителем Конкурса, заключить и исполнить Концессионное соглашение, а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе требования Конкурсной документации;

г) согласие сохранить обязательства по заключению Концессионного соглашения, в случае присуждения следующего за победителем Конкурса места, а также в случае, если будет принято решение о заключении Концессионного соглашения в связи с признанием Конкурса несостоявшимся;

д) указание участниками конкурса в составе конкурсного предложения основных мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких мероприятий;

е) подтверждение того, что все документы и сведения, включенные Участником Конкурса в состав Заявки на участие в Конкурсе, остались без изменения, и на момент подачи Конкурсного предложения соответствуют действительности, либо с указанием произошедших изменений, если таковые произошли. При этом такие изменения не должны повлиять на соответствие Участника Конкурса требованиям к Участникам Конкурса, установленным Конкурсной документацией;

Конкурсное предложение, соответствующее критериям Конкурса, установленным Конкурсной документацией, подготовленное по Форме №4 Конкурсной документации. В составе Конкурсного предложения Участники конкурса должны указать мероприятия по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием Концедента (Приложение №4 к конкурсной документации) целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий;

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника Конкурса (либо его нотариально заверенная копия).

В качестве Конкурсного предложения Конкурсной комиссией рассматривается только полный, подписанный и составленный в соответствии Конкурсной документацией, комплект документов.

Документы, которые не соответствуют требованиям Конкурсной документации независимо от наименования и цели их представления не рассматриваются Конкурсной комиссией в качестве Конкурсного предложения и возвращаются подавшим их лицам в течение 30 дней после вскрытия конвертов, содержащих данные документы.

- 17.3. Порядок представления и приема Конкурсных предложений.

Дата и место начала приёма Конкурсных предложений на участие в Конкурсе приведены в Приложении №6 к конкурсной документации. Дата окончания приёма Конкурсных предложений на участие в Конкурсе приведены в Приложении № 6 к конкурсной документации. Конкурсные предложения принимаются в рабочие дни.

Участник Конкурса представляет Конкурсное предложение лично или через своего полномочного представителя. В случае, если Конкурсное предложение представляется полномочным представителем Участника Конкурса, такой представитель должен при подаче Конкурсного предложения предъявить доверенность на осуществление действий от имени Участника Конкурса, оформленную в установленном порядке, или нотариально заверенную копию такой доверенности.

Участник Конкурса может подать только одно Конкурсное предложение.

Участник Конкурса вправе представить Конкурсное предложение на заседании Конкурсной комиссии до начала вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления Конкурсных предложений.

Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации Конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его подачи (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других Конкурсных предложений. При этом на копии описи представленных Участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления Конкурсного предложения с указанием номера этого Конкурсного предложения.

Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию после истечения срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и не рассматриваются, и возвращается представившему ее Участнику Конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения.

Конкурсные предложения, направленные по почте, Конкурсной комиссией не регистрируются и не рассматриваются. Такие Конкурсные предложения возвращаются Участнику конкурса по адресу, указанному на конверте.

- 17.4. Порядок и срок изменения и отзыва Конкурсных предложениях.

Участник Конкурса вправе изменить или отозвать Конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления Конкурсных предложений, установленного Конкурсной документации.

Отзыв Конкурсного предложения оформляется в письменном виде на бланке Участника Конкурса (при наличии), подписывается и заверяется печатью (при наличии) Участника Конкурса и направляется в Конкурсную комиссию.

Изменение в Конкурсное предложение должно быть подготовлено в письменном виде, и направлено в Конкурсную комиссию в конверте с пометкой «Изменение в конкурсное предложение участника конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящегося в собственности муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района».

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Конкурсных предложений производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсных предложений.

Конкурсное предложение для целей определения срока его поступления считается поданным в момент поступления в Конкурсную комиссию конверта, содержащего указанное изменение Конкурсного предложения.

Участник Конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений. Изменение Конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Конкурсных предложений.

- 18. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями производится на заседании Конкурсной комиссии в порядке, установленном статьей 31 Закона о концессионных соглашениях. Дата и место вскрытия конверотов с конкурсными предлождениями приведены в Приложении №6 к конкурсной документации. Участники Конкурса (их полномочные представители), могут присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.

Конкурсной комиссией вскрываются только конверты с Конкурсными предложениями, которые представлены до истечения срока представления Конкурсных предложений, установленного Конкурсной документацией.

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями осуществляется в последовательности, определяемой порядковыми номерами, присвоенными Конкурсным предложениям в журнале регистрации Конкурсных предложений. Конкурсные предложения, содержащие конверты с пометкой «Изменение в конкурсное предложение участника конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района», учитываются с учетом содержания представленных изменений.

Конверты с Конкурсными предложениями, отзыв которых осуществлен Участниками Конкурса в соответствии с Конкурсной документации, не вскрываются и не рассматриваются.

Конкурсная комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, который подписывается членами Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

При вскрытии каждого конверта с Конкурсным предложением объявляются присутствующим и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями: наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого Участника конкурса, сведения о наличии в Конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых Участниками Конкурса содержится в Конкурсной документации.

Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями размещается на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Конкурсных предложений, а также конверт с Конкурсным предложением, представленным Участником Конкурса, которым не были соблюдены установленные Конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не вскрывается и возвращается представившему его Участнику Конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения.

- 19. Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, определение победителя Конкурса

19.1 Период места, рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, представленных Участниками Конкурса, осуществляются Конкурсной комиссией в порядке, установленном статье 32 Закона о концессионных соглашениях, приведены в Приложении №6 к конкурсной документации.

Конкурсная комиссия определяет соответствие Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации и проводит оценку Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям Конкурсной документации, в целях определения победителя Конкурса.

Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения Конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации.

Решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации принимается Конкурсной комиссией в случае, если:

1) Участником Конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией, подтверждающие соответствие Конкурсного предложения требованиям, установленным Конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в Конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в Конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев Конкурса и (или) предельным значениям критериев Конкурса;

3) представленные Участником Конкурса документы и материалы недостоверны.

Оценка Конкурсных предложений осуществляется Конкурсной комиссией посредством сравнения содержащихся в Конкурсных предложениях условий в соответствии с Критериями конкурса. Наилучшие, содержащиеся в Конкурсных предложениях условия соответствуют:

1) дисконтированной выручке Участника Конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка Участника Конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого Участника Конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в Конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности Концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в Конкурсных предложениях иных Участников Конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех Конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка Участника Конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого Участника Конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

Дисконтированная выручка Участника Конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в ценах первого года срока действия Концессионного соглашения с применением коэффициента дисконтирования (далее - дисконтирование величин):

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) на каждый год срока действия Концессионного соглашения;

2) расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения не возмещенные ему на дату окончания срока действия Концессионного соглашения.

Дисконтированная выручка Участника Конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте Российской Федерации.

Согласно п. 7 Правил дисконтирования величин при оценке конкурсных предложений на право заключения концессионных соглашений и договоров аренды в сфере водоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2014 №10, коэффициент дисконтирования принимается:

а) в отношении централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, – равным минимальной норме доходности инвестированного капитала, установленной федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Минимальная норма доходности инвестированного капитала для расчета тарифов в сфере в сфере водоснабжения определяется в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 28 октября 2020 г. № 1045/20 "Об утверждении минимальной нормы доходности для расчета тарифов в сфере водоснабжения с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала на долгосрочный период регулирования с началом долгосрочного периода регулирования в 2021 году».

В случае если при оценке Конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки Участника Конкурса, определяемой в соответствии с Конкурсной документации на каждый год предполагаемого срока действия Концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный Конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения Участник Конкурса отстраняется от участия в Конкурсе.

Необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов), предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения. При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, содержащиеся в Конкурсном предложении и установленные Конкурсной документацией.

На основании результатов рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсной комиссией каждому Конкурсному предложению присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Концессионного соглашения. Конкурсному предложению, в котором содержатся лучшие условия исполнения Концессионного соглашения, присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких Конкурсных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения Концессионного соглашения, меньший порядковый номер присваивается Конкурсному предложению, которое поступило ранее других Конкурсных предложений, содержащих такие условия.

Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Концессионного соглашения, Конкурсному предложению которого присвоен первый номер.

Решение об определении победителя Конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, в котором указываются:

1) критерии Конкурса;

2) условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях;

3) результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям Конкурсной документации;

4) результаты оценки Конкурсных предложений;

5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя Конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией решения о признании Участника Конкурса победителем Конкурса.

Участник Конкурса получает статус победителя Конкурса после подписания членами Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений подписывается членами Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

Протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений размещается Конкурсной комиссией на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

Конкурс по решению Концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, менее двух Конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним Участником Конкурса Конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принять решение о заключении с этим Участником Конкурса Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся. В случае если по решению Концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним Участником Конкурса Конкурсного предложения Концедентом не принято решение о заключении с этим Участником Конкурса Концессионного соглашения, решение о заключении Концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи Концессионеру объекта Концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий Концессионного соглашения.

19.2 Соотношение дисконтированной выручки Участников

1. Необходимо определить сумму, равную 2% минимального значения ДВ:

ДВ min х 0,02

Где ДВ min - минимальное значение дисконтированной выручки.

2. Далее определяем разницу между дисконтированными выручками:

ДВ next - ДВ min

Где ДВ min - минимальное значение дисконтированной выручки,

ДВ next - дисконтированная выручка другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения.

3. Далее выбираем вариант оценки:

Если,

ДВ next - ДВ min > ДВ

то ДВ min является ДВ победителя ,

Если:

ДВ next - ДВ min < ДВ,

то выбираем наибольшее количество содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера.

- 20. Содержание и срок подписания протокола о результатах проведения конкурса

Не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсной комиссией подписывается протокол о результатах проведения Конкурса.

Протокол о результатах проведения Конкурса включает:

- решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса;

- сообщение о проведении Конкурса;

- конкурсную документацию и внесенные в нее изменения;

- запросы участников Конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соответствующие разъяснения Концедента или Конкурсной комиссии;

- протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе;

- оригиналы Заявок на участие в Конкурсе, представленные в Конкурсную комиссию;

- протокол проведения предварительного отбора Участников Конкурса;

- перечень Участников Конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить Конкурсные предложения;

- протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями;

- протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Протокол о результатах проведения Конкурса хранится у Концедента в течение срока действия Концессионного соглашения.

- 21. Уведомление Участников Конкурса о результатах проведения Конкурса

В течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении Конкурса несостоявшимся всем Участникам Конкурса будет направлено уведомление о результатах проведения Конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе вправе направить Конкурсной комиссии в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса.  Конкурсная комиссия в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязана представить Участнику Конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

- 22. Опубликование и размещение сообщения о результатах проведения Конкурса

В течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении Конкурса несостоявшимся  сообщение о результатах проведения Конкурса с указанием наименования победителя Конкурса (юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя Конкурса или решение об объявлении Конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения опубликовывается в официальном издании и размещается на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента.

- 23. Порядок заключения Концессионного соглашения

23.1 Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса направляет победителю Конкурса экземпляр указанного протокола, проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным победителем Конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия.

Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через десять рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса.  В случае, если по истечении установленного срока подписания Концессионного соглашения победитель Конкурса не представил Концеденту документы, предусмотренные Конкурсной документацией и (или) указанным проектом Концессионного соглашения и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с указанным лицом.

  - В случае отказа или уклонения победителя Конкурса от подписания в установленный срок Концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение участнику конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем Конкурса.

Концедент направляет такому Участнику Конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким Участником Конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия. Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через десять рабочих дней со дня направления такому Участнику Конкурса проекта Концессионного соглашения.

  - В случае если по истечении установленного срока подписания Концессионного соглашения Участник Конкурса, которому в соответствии Концедент предложил заключить Концессионное соглашение, не представил Концеденту документы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Участником Конкурса и об объявлении Конкурса несостоявшимся.

  - В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с пунктом 25.1 Конкурсной документации не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с Заявителем, представившим единственную заявку на участие в Конкурсе, Концедент направляет такому Заявителю проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия.

  - В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с пунктом 25.2 Конкурсной документации не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с единственным Участником Конкурса Концедент направляет такому Участнику Конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким Участником Конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия.

  - В случаях, предусмотренных пунктами 23.4 и 23.5 Конкурсной документации, Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через десять дней со дня направления Заявителю или Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения. В случае если до установленного дня подписания Концессионного соглашения такой Заявитель или такой Участник Конкурса не представил Концеденту документы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем или таким Участником Конкурса.

- 24. Требования к победителю Конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Концессионера по концессионному соглашению

В качестве одного из условий заключения Концессионного соглашения предусматривается необходимость представления победителем Конкурса, документов, подтверждающих обеспечение им исполнения обязательств по Концессионному соглашению.

Концессионное соглашение заключается только после предоставления победителем Конкурса всех необходимых документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению.

Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по соглашению.

Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по Концессионному соглашению:

- предоставление безотзывной непередаваемой банковской гарантии;

Размеры предоставляемого обеспечения и срок, устанавливаются в Концессионном соглашении. Требования к концессионеру относительно способов обеспечения исполнения обязательств установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 N495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 №1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты водоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» и другими нормативными правовыми актами.

Непредставление документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, а также представление документов по исполнению обязательств, не соответствующих требованиям, установленным Конкурсной документацией и решением Концедента о заключении Концессионного соглашения, однозначно трактуется Конкурсной комиссией как уклонение победителя Конкурса от заключения Концессионного соглашения.

- 25. Признание Конкурса несостоявшимся

25.1.	В случае если по истечении срока представления заявок на участие в Конкурсе представлено менее двух заявок на участие в Конкурсе, конкурс по решению Концедента, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся.

Концедент вскрывает конверт с единственной представленной Заявкой на участие в Конкурсе и рассматривает эту заявку в порядке, установленном Конкурсной документацией.

В случае, если Заявитель и представленная им Заявка на участие в Конкурсе соответствуют требованиям, установленным Конкурсной документацией, Концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся вправе предложить такому Заявителю представить предложение о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации. Срок представления Заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения Заявителем предложения Концедента. Срок рассмотрения Концедентом представленного таким Заявителем предложения -  не более чем десять рабочих дней со дня представления таким Заявителем предложения.

По результатам рассмотрения представленного Заявителем предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принимает решение о заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем.

25.2.	Конкурс по решению Концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух Конкурсных предложений.

Концедент вправе рассмотреть представленное только одним Участником Конкурса Конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принять решение о заключении с этим Участником Конкурса Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.

В случае, если по решению Концедента Конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним Участником Конкурса Конкурсного предложения Концедентом не принято решение о заключении с этим Участником Конкурса Концессионного соглашения, решение о заключении Концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи Концессионеру Объекта Концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий Концессионного соглашения.

Форма №1 к конкурсной документации

На бланке организации

Дата, исх. номер

- ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района Красноярского края

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района Красноярского края.

__________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, адрес)

в лице _______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________,

заявляет о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, в случае победы заключить концессионное соглашение __________________________________________________________в соответствии с условиями открытого конкурса и нашего конкурсного предложения, и направляет настоящую заявку.

2. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать концессионное соглашение ____________________________________ в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы назовём в нашем конкурсном предложении, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня утверждения протокола об итогах конкурса.

3. В случае, если победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения концессионного соглашения __________________________________ с организатором конкурса и нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, мы обязуемся подписать концессионное соглашение ___________________________________ с организатором конкурса.

4. На заявленные требования к участию в открытом конкурсе предоставляем документы согласно описи на _____ страницах в соответствии с разделом 1.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что __________________________

(наименование участника открытого конкурса) соответствует требованиям, предъявляемым к участникам открытого конкурса, в том числе:

5.1. Против участника открытого конкурса не проводится процедура ликвидации или банкротства.

5.2. Не приостановлена деятельность участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.

6. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информации и подтверждаем право организатора конкурса запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую предоставленные нами в ней сведения.

7. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения открытого конкурса.

8. Наши юридический и фактический адреса:  ___________________________,

телефон _______________, факс __________________

9. Банковские реквизиты: _________________________________________

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

________________________________________________________________

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

«___» _______________ 20_ г.

Форма №2 к конкурсной документации

- АНКЕТА УЧАСТНИКА

- открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объекты водоснабжения, находящихсяв собственности муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района Красноярского края

Форма № 2.1 – для юридического лица

.

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике конкурса (заполняется участником конкурса) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4. | Фамилия, имя и отчество ответственного лица участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 5. | - Юридический адрес |  |
| 6. | Фактическое местонахождение |  |
| 7. | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с) |  |
| 8. | Контактные телефоны |  |
| 9. | Факс |  |
| 10. | Адрес электронной почты |  |

____________________	___________________________________________

(подпись)		(Ф.И.О. подписавшего, должность)

Форма № 2.2 –для индивидуального предпринимателя

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике конкурса (заполняется участником конкурса) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2. | Гражданство |  |
| 3. | Удостоверение личности: 1. наименование, 2. серия и номер, 3. кем и когда выдано | 1. _____________________________ 2. _____________________________ 3. _____________________________ |
| 4. | Место постоянной регистрации (почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира) |  |
| 5. | Место постоянного жительства (почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира) |  |
| 6. | ИНН |  |
| 7. | Документ, подтверждающий право на занятие предпринимательской деятельностью (при наличии): 1. наименование, 2. серия и номер 3. кем и когда выдан | 1. _____________________________ 2. _____________________________ 3. _____________________________ |
| 8. | Контактные телефоны |  |
| 9. | Факс |  |
| 10. | Адрес электронной почты |  |

___________________	___________________________________________

(подпись)		(Ф.И.О. подписавшего)

М.П

Форма №3 к конкурсной документации

ОПИСЬ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ/КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Заявитель/Участник конкурса___________________________________________

наименование/ФИО, юридический адрес, электронная почта, тел/факс Заявителя

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района, им представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав Заявки/ Конкурсного предложения совпадают.

| Наименование документа | Количество листов | Номер листа |
| --- | --- | --- |

______________________ (Подпись с расшифровкой, печать при наличии)

Форма №4 к конкурсной документации

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Общая часть

Настоящим ______________________________________________________________

(наименование/ФИО, адрес, электронная почта, тел/факс Участника конкурса)

представляет Конкурсное предложение по открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района Красноярского края.

2.Конкурсное предложение подается от имени ________________________________________________________________________,

(наименование/ФИО, адрес, электронная почта, тел/факс участника Конкурса, прошедшего Предварительный отбор и подающего данное Конкурсное предложение)

прошедшего  Предварительный  отбор  согласно  уведомлению Конкурсной комиссии от __________________ г. № _______, именуемого далее – «Участник конкурса».

3. Настоящим  Участник конкурса  в связи с представлением своего Конкурсного предложения подтверждает:

- свое полное ознакомление и согласие с положениями конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящегося в собственности муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинского района, именуемой далее – «Конкурсная документация»;

-  надлежащее выполнение положений Конкурсной документации  при подготовке и представлении настоящего Конкурсного предложения.

4. Настоящим Участник конкурса выражает  намерение  участвовать в Конкурсе  на  условиях,  установленных в Конкурсной документации, и в  установленных Конкурсной документацией случаях  заключить  и  исполнить Концессионное соглашение,  а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе требования Конкурсной документации.

5. Настоящим Участник конкурса обязуется в случаях, установленных в Конкурсной документации, подписать Концессионное соглашение в соответствии с положениями Конкурсной документации (в т.ч. проектом Концессионного соглашения) и на  условиях, установленных  в  его Конкурсном  предложении, в установленный Конкурсной документацией срок, а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе положения Конкурсной документации.

6. В случаях возврата Задатка в соответствии с Конкурсной документацией, прошу перечислить сумму Задатка по следующим реквизитам (указываются платежные реквизиты).

Приложение №1 к конкурсной документации

Объекты Концессионного соглашения

| Наименование объекта | Адрес | Описание | Технико-экономические показатели | Реквизиты правоустанавливающих документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты Концессионного Соглашения |  |  |  |  |
| сооружение - скважина водозаборная | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Орешники, ул. Солнечная, 2б | Металл D=57 120м3/сут 80м3/сут Насос 6/10/140 год ввода 1990 общая площадь кв.м. | Срок эксплуатации объекта – 30 лет. - Износ объекта – 40% Балансовая стоимость – 58656,00 руб. | Свидетельство о гос. Регистрации от 04.02.2016 № 24-24/004-24/004/001/2016-119/2 |
| сооружение -водопроводные сети | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Орешники, ул. Солнечная | Год ввода 1990, протяженность 1244 метров | Срок эксплуатации объекта – 34 лет. - Износ объекта – 40 % Балансовая стоимость – 0.00 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 24.01.2024 г. № 24:32:0000000:1650-24/118/2024-3 |
| сооружение состоящее из: водозаборная скважина, нежилое здание и водонапорная башня | Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский муниципальный район, сельское поселение Новосолянский сельсовет, село Новая Солянка, улица Трактовая, здание 1Б, строение 5 | Металл D=57 120м3/сут 80м3/сут Насос ЭЦВ 6/10/140 год ввода 1980 общая площадь 23,7 кв.м. | Срок эксплуатации объекта – 40 лет. Капитальный ремонт - 2018 г. - Износ объекта – 9 % Балансовая стоимость – 1, 00 руб. | Выписка из ЕГРН от 11.12.2019 № 24:32:3901006:397-24/107/2019-3 |
| сооружение состоящее из: водозаборная скважина | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Завировка, ул. Школьная,1Б | Металл D=57 120м3/сут 80м3/сут Насос ЭЦВ 6/10/140 год ввода 1980 общая площадь кв.м. | Срок эксплуатации объекта – 50 лет. - Износ объекта – 25 % Балансовая стоимость – 195852,56 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.03.2023 г. № 24:32:2101001:46-24/095/2023-63 |
| сооружение состоящее из: водозаборная скважина, нежилое здание и водонапорная башня | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Старая Солянка, ул. Школьная, 11А | Металл D=57 120м3/сут 80м3/сут Насос ЭЦВ 6/10/140 год ввода 1962 общая площадь 7,6 кв.м. | Срок эксплуатации объекта – 60 лет. - Износ объекта – 40 % Балансовая стоимость – 0.00 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.03.2023 г. № 24:32:6301001:205-24/095/2023-2 |
| сооружение -водопроводные сети | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Старая Солянка, ул. Школьная, 11А – ул. Школьная – ул. Зеленая | Год ввода 1962, протяженность 719 метров | Срок эксплуатации объекта – 60 лет. - Износ объекта – 40 % Балансовая стоимость – 0.00 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.03.2023 г. № 24:32:0000000:3270-24/095/2023-2 |
| сооружение -водопроводная сеть | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Завировка, ул. Центральная – ул. Школьная – ул. Молодежная – ул. Победы | Год ввода 1980, протяженность 821 метров | Срок эксплуатации объекта – 50 лет. - Износ объекта – 30 % Балансовая стоимость – 0.00 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.03.2023 г. № 24:32:0000000:3268-24/095/2023-2 |
| сооружение -водопроводная сеть | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. 40 лет Октября, 9б – ул. 40 лет Октября | протяженность 328 метров | Балансовая стоимость – 0.00 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.03.2023 г. № 24:32:0000000:3269-24/095/2023-2 |
| сооружение -водопроводная сеть | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Куликовская – ул. Гоголя | протяженность 782 метров | Балансовая стоимость – 0.00 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.03.2023 г. № 24:32:0000000:3265-24/095/2023-2 |
| сооружение - водозаборная скважина | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, юго-западная часть д. Завировка, ул. Школьная,9 гараж Верховья р.Худой Ельник (левый приток р. Большая Уря) | Металл D=57 120м3/сут 80м3/сут Насос ЭЦВ 6/10/140 год ввода 1970 общая площадь кв.м. | Срок эксплуатации объекта – 50 лет. Капитальный ремонт - 2016 г. - Износ объекта – 13% Балансовая стоимость – 0, 00 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 20.03.2024 г. № 24:32:0000000:6502-24/095/2024-1 |

Приложение №2

к конкурсной документации

Описание и технико-экономические показатели

Объектов концессионного соглашения

Водозаборная скважина в д. Завировка год постройки 1970-е годы, ввод в эксплуатацию 1970-е годы, капитальный ремонт 2016 год.

Предназначена  для обеспечения централизованной подачи и распределения воды для жилого сектора и общественных зданий:

##### Технические данные скважины д. Завировка ул. Школьная 9

| Показатель | Всего по скважине |
| --- | --- |
| 1. Объем выпуска воды в год | 15,54 тыс.м3 |
| 2. Год ввода в эксплуатацию, год | 1970 |
| 3. Срок службы, лет | 50 |
| 4. Год проведения последних наладочных работ | 2016 |
| 5. Материал, диаметр трубопроводов | Металл D=57 |
| 6. Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов расчетные/ фактические | 120м3/сут 80м3/сут |

Перечень основного оборудования

| Наименование оборудования | Марка насоса эл. двигателя | Кол-во, шт. | Мощность (напор) | Производи-тельность, м3/ч | Потребляемая мощность, кВт | Напряже-ние, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Погружной насос | ЭЦВ 6-6,5-125 | 1 | 125 м | 6,5 м3/час | 4,0 КВт. | 380 |

Водозаборная скважина в с. Новая Солянка год постройки 1980 год, ввод в эксплуатацию 1980 год, капитальный ремонт 2018 год.

Предназначена  для обеспечения централизованной подачи и распределения воды для жилого сектора и общественных зданий:

##### Технические данные скважины с. Новая Солянка

| Показатель | Всего по скважине |
| --- | --- |
| 1. Объем выпуска воды в год | 15,54 тыс.м3 |
| 2. Год ввода в эксплуатацию, год | 1980 |
| 3. Срок службы, лет | 40 |
| 4. Год проведения последних наладочных работ | 2018 |
| 5. Материал, диаметр трубопроводов | Металл D=57 |
| . Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов расчетные/ фактические | 120м3/сут 80м3/сут |

Перечень основного оборудования

| Наименование оборудования | Марка насоса эл. двигателя | Кол-во, шт. | Мощность (напор) | Производи-тельность, м3/ч | Потребляемая мощность, кВт | Напряже-ние, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Погружной насос | ЭЦВ 6-6,5-140 | 1 | 140 м, | 6,5 м3/час | 5,5 КВт | 380 |

Водозаборная скважина в д. Орешники год постройки 1990 год, ввод в эксплуатацию 1990 год.

Предназначена  для обеспечения централизованной подачи и распределения воды для жилого сектора и общественных зданий:

##### Технические данные скважины д. Орешники

| Показатель | Всего по скважине |
| --- | --- |
| 1. Объем выпуска воды в год | 15,54 тыс.м3 |
| 2. Год ввода в эксплуатацию, год | 1990 |
| 3. Срок службы, лет | 30 |
| 4. Год проведения последних наладочных работ |  |
| 5. Материал, диаметр трубопроводов | Металл D=57 |
| 6. Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов расчетные/ фактические | 120м3/сут 80м3/сут |

Перечень основного оборудования

| Наименование оборудования | Марка насоса эл. двигателя | Кол-во, шт. | Мощность (напор) | Производи-тельность, м3/ч | Потребляемая мощность, кВт | Напряже-ние, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Погружной насос | ЭЦВ 6-6,5-125 | 1 | 125 м | 6,5 м3/час | 4,0 КВт. | 380 |

Водозаборная скважина в д. Завировка год постройки 1980-е годы, ввод в эксплуатацию 1980-е годы.

Предназначена  для обеспечения централизованной подачи и распределения воды для жилого сектора и общественных зданий:

##### Технические данные скважины д. Завировка ул. Школьная, 1а

| Показатель | Всего по скважине |
| --- | --- |
| 1. Объем выпуска воды в год | 15,54 тыс.м3 |
| 2. Год ввода в эксплуатацию, год | 1980 |
| 3. Срок службы, лет | 50 |
| 4. Год проведения последних наладочных работ |  |
| 5. Материал, диаметр трубопроводов | Металл D=57 |
| 6. Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов расчетные/ фактические | 120м3/сут 80м3/сут |

Перечень основного оборудования

| Наименование оборудования | Марка насоса эл. двигателя | Кол-во, шт. | Мощность (напор) | Производи-тельность, м3/ч | Потребляемая мощность, кВт | Напряже-ние, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Погружной насос | ЭЦВ 6-6,5-125 | 1 | 125 м | 6,5 м3/час | 4,0 КВт. | 380 |

Водозаборная скважина в д. Старая Солянка год постройки 1960-е годы, ввод в эксплуатацию 1960-е годы.

Предназначена  для обеспечения централизованной подачи и распределения воды для жилого сектора и общественных зданий:

##### Технические данные скважины д. Старая Солянка

| Показатель | Всего по скважине |
| --- | --- |
| 1. Объем выпуска воды в год | 15,54 тыс.м3 |
| 2. Год ввода в эксплуатацию, год | 1962 |
| 3. Срок службы, лет | 60 |
| 4. Год проведения последних наладочных работ |  |
| 5. Материал, диаметр трубопроводов | Металл D=57 |
| 6. Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов расчетные/ фактические | 120м3/сут 80м3/сут |

Перечень основного оборудования

| Наименование оборудования | Марка насоса эл. двигателя | Кол-во, шт. | Мощность (напор) | Производи-тельность, м3/ч | Потребляемая мощность, кВт | Напряже-ние, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Погружной насос | ЭЦВ 6-6,5-125 | 1 | 125 м | 6,5 м3/час | 4,0 КВт. | 380 |

Приложение №3 к конкурсной документации

| № пп | Наименование | Актуальность задания | Период/стоимость (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | сооружение - водозаборная скважина д. Завировка. Школьная 9 | - строительство резервуаров - для пожаротушения V=30 м3 (2 шт). - строительство установки УФ-обеззараживания - строительство резервной скважины |  | 2000,0 3000,0 | 2000,0 |  |  |  |
| 2 | сооружение - скважина водозаборная д. Орешники | - строительство резервуаров - для пожаротушения V=30 м3 (2 шт). - строительство установки УФ-обеззараживания - строительство резервной скважины |  | 2000,0 3000,0 | 2000,0 |  |  |  |
| 3 | сооружение состоящее из: водозаборная скважина, нежилое здание и водонапорная башня с. Новая Солянка | - строительство резервуаров - для пожаротушения V=30 м3 (2 шт). - строительство установки УФ-обеззараживания - строительство резервной скважины |  | 2000,0 3000,0 |  |  |  |  |
| 4 | сооружение состоящее из: сооружение - водозаборная скважина д. Завировка ул. Школьная 1б | - строительство резервуаров - для пожаротушения V=30 м3 (2 шт). - строительство установки УФ-обеззараживания - строительство резервной скважины |  | 2000,0 3000,0 | 2000,0 |  |  |  |
| 5 | сооружение - скважина водозаборная д. Старая Солянка | - строительство резервуаров - для пожаротушения V=30 м3 (2 шт). - строительство установки УФ-обеззараживания - строительство резервной скважины |  | 2000,0 3000,0 | 2000,0 |  |  |  |
|  | Итого |  | 0,00 | 25000,0 | 10000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №4 конкурсной документации

Критерии конкурса и параметры критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения

- 1.  Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов концессионного соглашения, которые     предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения

| - Предельный размер расходов, тыс.руб. | - Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2024 базовый | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 | - 2031 | - 2032 | - 2033 | - 2034 |
|  | - 409,82 | - 25000,00 | - 10000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

- 2.1 Базовый уровень операционных расходов

Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов в ценах 2023 г., без учета индексов потребительских цен (тыс. руб., без НДС):

| Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | - Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2024 базовый | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 | - 2031 | - 2032 | - 2033 | - 2034 |
|  | - 409,82 | - х | - х | - х | - х | - х | х | х | х | х | х |

  - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 базовый | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск водовой энергии | тыс.Гкал | 9,69 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Потери водовой энергии | тыс.Гкал | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Показатель энергосбережения (снижения потребления) электроэнергии |  | 1,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Показатель энергоэффективности (снижение расхода) топлива |  | 1,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5 | Удельный расход электрической энергии | кВтч/Гкал | 1,81 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 6 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7 | Величина неподконтрольных расходов | тыс.руб. | 10,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения)

| Нормативный уровень прибыли, % | - Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2024 базовый | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 | - 2031 | - 2032 | - 2033 | - 2034 |
|  | - 0,00 | - х | - х | - х | - х | - х | х | х | х | х | х |

- 3. Плановые максимальные значения показателей деятельности концессионера:

Устанавливаются следующие максимальные значения плановых значений показателей деятельности концессионера:

| Предельный (максимальной) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения по отношению к предыдущему году | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 базовый | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  | с 01.01.2024-30.06.2024 – 100%, с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 103,9% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение №5 к постановлению администрации Новосолянского сельсовета

№ 24 -п от 24.04.2024

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Новосолянского сельсовета  Рыбинского района Красноярского края

с. Новая Солянка

____________________________

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ                                                                                                   5

2. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО                                                           5

3. ОБЯЗАННОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА И КОНЦЕДЕНТА                                                  6

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ                                                     8

5. СРОКИ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ                                                         8

6. ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ                                                                                   8

7. ПЕРЕДАЧА КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА                                                                                                                              9

8. СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ                                                                             10

9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА                                                         11

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ                                                                                   12

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА                                                 13

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДАЛИМОЙ СИЛЫ                                                           13

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН                                                                                         15

14. ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ                                                    16

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ                                              17

16. ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ               20

17. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА КОНЦЕДЕНТУ 21

18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ                                                                                                      23

19. УВЕДОМЛЕНИЕ                                                                                                                   24

20. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                       24

21. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН                                                              25

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ОПИСАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ                                                                                                                           26

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО                                   33

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ЗАДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ                                     39

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА                                                                                                                    41

ПРИЛОЖЕНИЕ №5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ                                                                      49

ПРИЛОЖЕНИЕ №6. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА                                                                                   51

ПРИЛОЖЕНИЕ №7. ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РАСХОДОВ НА СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ                                                                                                                          53

ПРИЛОЖЕНИЕ №8. ОБЪЕМ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ                                                           55

ПРИЛОЖЕНИЕ №9. ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ                                              57

ПРИЛОЖЕНИЕ №10. ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА                             59

Муниципальное образование Новосолянский сельсовет Рыбинский район Красноярского края, от имени которого выступает Администрация Новосолянского сельсовета Рыбинского района Красноярского края в лице_____________________, действующего на основании___________, именуемое в дальнейшем «Концедент»,

______________________________________________________________________, в лице  __________________, действующего на основании______________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», и

Красноярский край, в лице___________________________________, действующего на основании_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Красноярский край»,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО

- в соответствии с  Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – ФЗ «О концессионных соглашениях») Концессионером _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

- в течение предусмотренного ФЗ «О концессионных соглашениях» срока в адрес администрации Муниципального образования Новосолянский сельсовет Рыбинский район Красноярского края ____________________________________.

- муниципальному образованию Новосолянский сельсовет Рыбинский район Красноярского края не переданы в соответствии с законодательством РФ полномочия по тарифному регулированию, утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также возмещению недополученных доходов, экономически обоснованных расходов таких организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

заключили настоящее концессионное соглашение (долее – «Концессионное соглашение») в отношении объектов водоснабжения Новосолянский сельсовет Рыбинский район Красноярского края о нижеследующем:

# I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

- Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением:

  - осуществить мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения, право собственности на который принадлежит (применительно к имуществу, подлежащему реконструкции) или будет принадлежать (применительно к имуществу, подлежащему созданию) Концеденту, в соответствии с Заданием и основными мероприятиями (далее – «Создание объекта соглашения»), а также

  - осуществлять с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения и Иного имущества деятельность по водоподготовке, транспортировке и подаче питьевой и технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения в границах муниципального образования Рыбинский район Красноярского края (далее – «Концессионная деятельность»).

- Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок и в порядке, установленном Концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом соглашения и Иным имуществом для осуществления Концессионером Создания объекта соглашения и Концессионной деятельности.

# ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

## Объект соглашения

- Объектом Концессионного соглашения в смысле пункта 11 части 1 статьи 4 ФЗ «О концессионных соглашениях» является совокупность объектов водоснабжения, описание и технические показатели которых приведены в Приложении 1 (далее – «Объект соглашения»).

- Объект соглашения должен использоваться Концессионером в целях осуществления Концессионной деятельности.

- За исключением случаев, прямо предусмотренных Концессионным соглашением, Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта соглашения в течение всего Срока действия Концессионного соглашения.

- Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения и Иного имущества, включая плату за подключение (технологическое присоединение), вносимую потребителями, и плату за прочие виды работ и (или) услуг, выполняемые Концессионером, а также любые иные виды платежей от Потребителей (в том числе пени, штрафы, компенсации судебных расходов, компенсации причинного вреда или убытков, страховые возмещения и т.п.) являются собственностью Концессионера.

- Движимое имущество, технологически связанное с Объектом соглашения, которое создано и (или) приобретено Концессионером в течение Срока действия Концессионного соглашения, является собственностью Концедента, если до момента создания и (или) приобретения такого имущества Сторонами в письменном виде не согласовано иное.

- Если в течение Срока действия Концессионного соглашения Концессионер создает движимое и (или) недвижимое имущество, необходимое для подключения (технологического присоединения) новых Потребителей к объектам, входящим в состав Объекта соглашения или Иного имущества, такое имущество поступает в собственность Концедента и передается во владение и пользование Концессионера в качестве Иного имущества на срок до Даты истечения срока концессионного соглашения.

- Государственная регистрация права собственности Концедента, а также прав владения и пользования Концессионера в отношении недвижимого имущества, указанного в настоящем пункте, осуществляется Концессионером.

## Иное имущество

- Концедент обязуется предоставить во владение и пользование Концессионера имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, образующее единое целое с Объектом соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осуществления Концессионной деятельности (далее – «Иное имущество»).

- Состав и описание Иного имущества отсутствует.

- Иное имущество должно использоваться Концессионером в целях осуществления Концессионной деятельности.

- Иное имущество должно использоваться Концессионером в течение Срока действия Концессионного соглашения, за исключением случаев вывода объектов Иного имущества из эксплуатации в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

- Иное имущество, за исключением объектов, выведенных Концессионером из эксплуатации, подлежит возврату Концеденту при прекращении Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном разделом XVII.

# III. ОБЯЗАННОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА И КОНЦЕДЕНТА

- Концессионер обязан:

  - заключить Договоры аренды земельных участков в порядке и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением;

  - осуществить Создание объекта соглашения в соответствии с установленным Концессионным соглашением Заданием и основными мероприятиями (Приложение 4), совершив для этого все необходимые действия, в том числе:

    - получить все разрешения, необходимые для Создания объекта соглашения;

    - обеспечить осуществление инженерных изысканий и осуществить проектирование; получить заключение государственной экспертизы в отношении проектной документации;

    - осуществить Подготовку территории, а именно:

22.2.3.1. Получить разрешение на проведение земельных работ в соответствующий орган местного самоуправления поселения, на территории которого предполагается проведение мероприятий;

22.2.3.2. Произвести инженерную подготовку и расчистку территории;

    - получить Разрешение на ввод в эксплуатацию и ввести в эксплуатацию созданные объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта соглашения;

  - обеспечить Государственную регистрацию права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество, в том числе выполнение кадастровых работ и осуществление Государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество, а также Государственную регистрацию обременения данного права в пользу Концессионера в течение 1 (одного) года после Даты заключения концессионного соглашения;

  - использовать (эксплуатировать) Объект соглашения и Иное имущество в целях и в порядке, которые установлены Концессионным соглашением, обеспечивая соблюдение Плановых значений показателей деятельности концессионера (Приложение 4);

  - осуществлять Концессионную деятельность и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством и Концессионным соглашением;

  - обеспечить возможность осуществления контроля за исполнением Концессионного соглашения со стороны Концедента и Красноярского края;

  - предоставить Концеденту обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению в соответствии с разделом XI;

  - соблюдать сроки Создания объекта соглашения, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями;

  - исполнять другие обязанности Концессионера, предусмотренные Концессионным соглашением.

- Концедент обязан:

  - предоставить Концессионеру на праве аренды Земельные участки, перечисленные в Приложении 5, необходимые для Создания объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности на срок действия Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном Законодательством и Концессионным соглашением;

  - в сроки и в порядке, предусмотренные Концессионным соглашением, предоставить во владение и пользование Концессионера Объект соглашения и Иное имущество;

  - в пределах своих полномочий оказывать Концессионеру содействие при исполнении им своих обязанностей по Концессионному соглашению, в том числе:

    - в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением, осуществлять рассмотрение и согласование документов, в отношении которых в соответствии с Концессионным соглашением требуется согласование Концедента;

    - предоставлять Концессионеру согласие на совершение действий, которые в соответствии с Концессионным соглашением и Законодательством могут быть совершены Концессионером с согласия Концедента, за исключением случаев, когда Концедент обязан отказать в предоставлении такого согласия в соответствии с Законодательством;

    - предоставлять Концессионеру разрешения, а также совершать все действия, необходимые для выдачи Концессионеру разрешений государственными органами и органами местного самоуправления;

    - содействовать Концессионеру в получении технических условий на подключение Объекта соглашения и Иного имущества к сетям инженерно-технического обеспечения;

    - совершать любые иные действия, которые требуются от Концедента для реализации Концессионером прав и выполнения обязанностей по Концессионному соглашению;

  - в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением и (или) Законодательством, по требованию Концессионера вносить изменения в условия Концессионного соглашения (при условии получения согласия государственные органов в случаях, когда такое согласие требуется);

  - принять в установленном порядке от Концессионера Объект соглашения и Иное имущество после Даты прекращения концессионного соглашения в соответствии c разделом XVII;

  - исполнять другие обязанности Концедента, предусмотренные Концессионным соглашением.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## Права Красноярского края

- Красноярский край вправе:

  - предоставлять Концессионеру государственные гарантии;

  - осуществлять иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Красноярского края.

## Обязанности Красноярского края:

- Красноярский край обязан:

  - устанавливать тарифы в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов (метод индексации установленных тарифов);

  - утверждать Инвестиционные программы Концессионера в соответствии с установленными Концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения;

25.3 возмещать Недополученные доходы, экономически обоснованные расходы Концессионера, подлежащие возмещению за счет средств бюджета  Красноярского края,  участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Красноярского края, участвующего в концессионном соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Красноярского края, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Красноярского края, участвующего в концессионном соглашении, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2.005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

25.4. осуществлять иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Красноярского края, участвующего в концессионном соглашении.

# СРОКИ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

- Концессионное соглашение вступает в силу с Даты заключения Концессионного соглашения.

- Срок действия Концессионного соглашения с Даты подписания Концессионного соглашения всеми Сторонами до 2034 года (включительно до 31.12.2034) (далее – «Срок действия концессионного соглашения»). Срок может продлеваться с согласия Концессионера в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением и Законодательством.

- Реконструкция объектов водоснабжения, входящих в состав Объекта соглашения, осуществляется в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями. Указанные сроки могут продлеваться в случаях и порядке, предусмотренных Концессионным соглашением и Законодательством.

- Концессионная деятельность осуществляется Концессионером с даты, когда обязанность Концедента по предоставлению Концессионеру прав владения и пользования Объектом соглашения считается исполненной в соответствии с пунктом 38, до Даты прекращения концессионного соглашения.

# ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

## Предоставление Земельных участков в аренду

- Для целей Создания объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности Концедент, действуя в соответствии со статьей 11 ФЗ «О концессионных соглашениях», предоставляет Концессионеру в аренду Земельные участки, перечисленные в Приложении 5, в порядке и на условиях, указанных в настоящем разделе VI, согласно проекту Договора аренды земельного участка согласно Приложению №11.

- Договор аренды земельных участков в отношении Земельных участков, занятых объектами, входящими в состав Объекта соглашения и Иного имущества на Дату заключения концессионного соглашения, и необходимых для осуществления Концессионной деятельности, должен быть подписан Концедентом с Концессионером не позднее даты передачи указанных объектов Концессионеру.

- Договоры аренды земельных участков и любые изменения к ним подлежат государственной регистрации, если иное не будет прямо предусмотрено Законодательством. Государственная регистрация договоров аренды земельных участков и изменений к ним осуществляется Концедентом и за счет Концедента.

- На момент подписания договора аренды земельных участков Концессионер обязуется обеспечить представление Концеденту всех документов, необходимых в соответствии с требованиями Законодательства со стороны арендатора для государственной регистрации договора аренды земельных участков. Концедент обязан подать документы на государственную регистрацию договора аренды земельных участков не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Концессионера соответствующих документов.

- Все права, предоставленные Концессионеру на основании договора аренды земельных участков, прекращаются в Дату прекращения концессионного соглашения. Концедент обязан за свой счет осуществить государственную регистрацию прекращения договора аренды земельных участков не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Концессионера документов, необходимых со стороны арендатора в соответствии с требованиями Законодательства.

- Арендная плата за использование Земельных участков устанавливается на основании подписанного Договора аренды земельных участков, а также в соответствии с законодательством.

# ПЕРЕДАЧА КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

- В течение 30 (тридцати) календарных дней с Даты заключения Концессионного соглашения Концедент обязуется передать Концессионеру имущество, входящее в состав Объекта соглашения и Иного имущества, принадлежащее Концеденту на праве собственности.

- Передача Объекта соглашения и Иного имущества Концессионеру подтверждается подписанием Концедентом и Концессионером акта приема-передачи по форме, предусмотренной в Приложении 9.

## Момент исполнения обязанностей по передаче Объекта соглашения и Иного имущества

- Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования Объектом соглашения и Иным имуществом считается исполненной в момент, когда исполнены в совокупности обязанности, указанные в пунктах 39 - 40.

- Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения и Иного имущества, считается исполненной в момент, когда совершено последнее из нижеуказанных действий:

  - подписание Концедентом и Концедентом акта приема-передачи в отношении недвижимого имущества;

  - государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера в отношении недвижимого имущества.

- Обязанность Концедента по предоставлению Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения и Иного имущества, считается исполненной в момент, когда совершено подписание Концессионером и Концедентом акта приема-передачи в отношении движимого имущества;

- Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения и Иного имущества, осуществляется силами и за счет Концессионера. Концедент и Концессионер  обязуются совершить все требуемые от них действия для Государственной регистрации прав владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения и Иного имущества, в том числе передать Концессионеру все документы, необходимые для Государственной регистрации, в течение 5(пяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Концессионера.

- Передаваемое Концессионеру имущество, входящее в состав Объекта соглашения и Иного имущества, должно на момент его передачи соответствовать показателям, указанным в Приложениях 1,2,3 к Концессионному соглашению и находиться в исправном состоянии, необходимом для осуществления Концессионером Концессионной деятельности.

- Выявленное в течение 1 (одного) года с момента подписания Предприятием и Концессионером актов приема-передачи имущества, входящего в состав Объекта соглашения и Иного имущества, несоответствие такого имущества требованиям, указанным в пункте 42, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков.

- Концедент обязан устранить выявленные недостатки Объекта соглашения и (или) Иного имущества в следующие сроки:

  - если выявленные недостатки не препятствуют осуществлению Концессионной деятельности – не позднее 3 (трех) месяцев с даты получения соответствующего требования Концессионера, если иной срок не согласован Концессионером и Концедентом;

  - если выявленные недостатки препятствуют осуществлению Концессионной деятельности – в течение 30 (тридцати) дней после получения соответствующего требования Концессионера.

- В случае, если в течение указанных в пункте 44 сроков недостатки Объекта соглашения и (или) Иного имущества не будут устранены Концедентом, Концессионер вправе по своему выбору:

  - устранить недостатки самостоятельно и потребовать возмещения Концедентом расходов на устранение недостатков в случае, если в соответствии с Законодательством указанные расходы не подлежат учету при установлении Тарифов (а Концедент обязуется возместить указанные расходы не позднее 6 (шести) месяцев с момента получения соответствующего требования Концессионера); или

  - требовать изменения сроков реализации мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, если выявленные недостатки не позволяют Концессионеру реализовать мероприятия в определенные Заданием и основными мероприятиями сроки; или

  - требовать досрочного расторжения Концессионного соглашения, если недостатки носят неустранимый характер и, при этом, не позволяют Концессионеру исполнять свои обязанности по Концессионному соглашению либо Концессионер в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения.

VIII. СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

46. Перечень и сроки мероприятий по Созданию объекта соглашения определяются в соответствии с Заданием и основными мероприятиями (Приложение 4).

46.1. Концессионер обязан обеспечить выполнение инженерных изысканий, осуществить разработку Проектной документации в отношении объектов недвижимости, входящих в состав Объекта соглашения, в соответствии с Концессионным соглашением и Законодательством. При прекращении Концессионного соглашения Проектная документация подлежит безвозмездной передаче Концеденту в полном объеме;

46.2. Концессионер вправе привлечь для подготовки Проектной документации третье лицо, имеющее необходимые Разрешения для осуществления такой деятельности в соответствии с Законодательством.

46.3. Концессионер обязан согласовать такую Проектную документацию с Концедентом.

46.4. Концессионер обязан за свой счет получить и поддерживать в силе все Разрешения, необходимые для выполнения работ по Созданию объекта соглашения, а также осуществлять все функции застройщика, предусмотренные Законодательством.

46.7. Предельный размер расходов Концессионера в соответствии с Заданием и основными мероприятиями (Приложение 3) составляет 35000,00 тыс. рублей за весь период действия Концессионного соглашения.

47. Мероприятия по Созданию объекта соглашения, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями, подлежат включению в Инвестиционную программу Концессионера.

48. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения, указанного в части 21 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ  "О водоснабжении и водоотведении", по соглашению сторон концессионного соглашения срок выполнения существенных условий концессионного соглашения, указанных в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 42 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", может быть изменен при условии, что такое изменение не ведет к невыполнению обязательств концессионера в последующие годы срока действия концессионного соглашения.

# IX. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

49. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект соглашения и Иное имущество в установленном Концессионным соглашением порядке в целях осуществления Концессионной деятельности.

50. Плановые значения показателей деятельности Концессионера определяются в соответствии с Приложением 5.

51. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения, определяется в соответствии с Приложением 9.

52. По настоящему Концессионному соглашению концессионная плата не предусмотрена.

53. Концессионер не вправе прекращать или приостанавливать Концессионную деятельность без письменного согласия Концедента, за исключением случаев, установленных Концессионным соглашением и Законодательством.

54. Концессионер обязан приступить к осуществлению Концессионной деятельности с момента наступления последнего из следующих событий:

  - исполнение Концедентом обязанности по предоставлению Концессионеру прав владения и пользования Объектом соглашения и Иным имуществом;

  - исполнение Концедентом обязанности по передаче Концессионеру на правах аренды Земельных участков.

55. При осуществлении Концессионной деятельности Концессионер:

  - получает все необходимые разрешения для эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества;

  - поддерживает Объект соглашения и Иное имущество в исправном состоянии, производит текущий и, если необходимо, капитальный ремонт;

  - обеспечивает достижение Плановых значений показателей деятельности Концессионера, предусмотренных Приложением 5;

  - заключает с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, необходимых для осуществления Концессионной деятельности, и производит оплату по таким договорам;

  - заключает и исполняет договоры водоснабжения и поставки холодной воды с потребителями;

  - осуществляет иные действия, необходимые для исполнения обязательств по Концессионному соглашению.

56. Если иное не предусмотрено Законодательством, Концессионер вправе самостоятельно определять способы, порядок и условия предоставления услуг по водоснабжению и холодному водоснабжению, самостоятельно заключать договоры с Потребителями, выставлять им счета и собирать плату за предоставленные услуги по водоснабжению и холодному водоснабжению.

57. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера определены в Приложении 6.

# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

  - Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе обязательств по Созданию объекта соглашения, осуществлению Концессионной деятельности, достижению Плановых значений показателей деятельности концессионера, а также иных условий Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом. X.

  - Концедент сообщает Концессионеру посредством направления письменного уведомления данные о представителях Концедента, уполномоченных осуществлять от имени Концедента контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения (далее – «Уполномоченные представители концедента») в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными представителями возложенных на них контрольных полномочий в соответствии с Концессионным соглашением.

  - Концедент вправе осуществлять следующие мероприятия с целью контроля за исполнением Концессионером условий Концессионного соглашения:

  - проводить плановые осмотры Объекта соглашения и Иного имущества;

  - запрашивать у Концессионера любую информацию и документы, связанные с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению.

- График проведения плановых осмотров Объекта соглашения и Иного имущества подлежит согласованию Концессионером и Концедентом в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Концессионного соглашения, при этом плановые осмотры не могут производиться чаще, чем 1 (один) раз в год в течение апреля месяца.

- Концедент вправе осуществлять контроль за исполнением Концессионером обязательств по соблюдению сроков Создания объекта соглашения.

- Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении любой проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проверки. Результаты проверки, проведенной с нарушением порядка уведомления, установленного настоящим пунктом Концессионного соглашения, являются недействительными.

- При осуществлении контроля Концедент не вправе вмешиваться в осуществление Концессионером хозяйственной деятельности, а также разглашать сведения, ставшие ему известными в результате проверки и отнесенные Концессионным соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

- При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение условий Концессионного соглашения, Концедент обязан письменно сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.

## Порядок оформления результатов контроля

66. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля.

      - В случае выявления несоответствий деятельности Концессионера Заданию и основным мероприятиям, Плановым значениям показателей деятельности концессионера акт о результатах контроля должен содержать указание на причины указанных несоответствий.

      - Концессионер вправе указать свои возражения в акте о результатах контроля или отказаться от подписания данного акта и предоставить свои письменные возражения Концеденту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Концессионером экземпляра указанного акта о результатах контроля.

      - Концедент обязан рассмотреть возражения Концессионера, указанные в пункте 68 и в случае несогласия с заявленными Концессионером возражениями, указать в акте соответствующие доводы.

      - В случае непредоставления Концессионером возражений на акт о результатах контроля в срок, установленный пунктом 68, акт о результатах контроля подписывается Концедентом в одностороннем порядке с указанием причин подписания акта в одностороннем порядке и незамедлительно предоставляется Концессионеру.

      - Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению указанных нарушений.

# XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

72. Концессионер обязан предоставлять обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению в виде безотзывной банковской гарантии (далее – «Банковская гарантия»).

  - Банковская гарантия должна быть непередаваемой  и безотзывной.

  - Банковская гарантия предоставляется сроком на 1 год, в размере 50 % от планируемой суммы расходов на выполнение работ по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения за весь период действия концессионного соглашения.

72.3.Банковская гарантия предоставляется концессионером в течении 10 дней со дня получения проекта концессионного соглашения.

72.4.Банковская гарантия выдается сроком на 1 (один) год. Банковская гарантия подлежит ежегодной замене или продлению в течение срока действия Концессионного соглашения с учётом корректировки суммы Банковской гарантии в зависимости от суммы обязательств концессионера по его расходам на создание объекта соглашения, установленным на соответствующий период действия банковской гарантии.

# XII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

## Перечень обстоятельств непреодолимой силы

- С учетом положений пункта 74 Обстоятельство непреодолимой силы означает любое событие вне разумного контроля или влияния Стороны, наступившее после Даты заключения концессионного соглашения, которое приводит к просрочке и (или) невозможности выполнения Стороной (далее – «Пострадавшая сторона») своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением и при условии, что соответствующее обстоятельство:

  - наносит существенный и неизбежный физический ущерб Объекту соглашения и (или) Иному имуществу или влечет их разрушение или разрушение объектов недвижимости, входящих в состав Объекта соглашения и (или) Иного имущества; или

  - приводит к невозможности завершения мероприятий по Созданию объекта соглашения в сроки, установленные Заданием и основными мероприятиями; или

  - делает невозможной осуществление Концессионной деятельности.

## События, не являющиеся Обстоятельствами непреодолимой силы

- Любое обстоятельство, которое может быть квалифицировано как Обстоятельство непреодолимой силы в соответствии с пунктом 73, не считается таковым, если:

  - наступление такого обстоятельства могло быть предотвращено Пострадавшей стороной разумными и добросовестными усилиями, включая получение таких заменяющих товаров, работ и услуг, которые были необходимы в сложившихся обстоятельствах (и могли быть разумно приобретены с точки зрения цены и иных показателей) в целях исполнения Концессионером своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением;

  - наступление такого обстоятельства было вызвано полностью или частично нарушением Пострадавшей стороной любого из своих обязательств согласно Концессионному соглашению или Законодательству

  - Объект соглашения должен быть реконструирован и эксплуатироваться таким образом, чтобы не быть подверженным наступлению такого обстоятельства.

## Последствия наступления Обстоятельства непреодолимой силы

- Пострадавшая сторона должна при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента наступления Обстоятельства непреодолимой силы письменно уведомить о его наступлении другие Стороны, после чего не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента наступления Обстоятельства непреодолимой силы направить другим Сторонам развернутое уведомление, содержащее информацию, указанную в пункте 76 (далее – «Уведомление о наступлении обстоятельства непреодолимой силы»).

- Каждое Уведомление о наступлении обстоятельства непреодолимой силы должно содержать следующие сведения:

  - описание Обстоятельства непреодолимой силы, причины его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);

  - сведения о влиянии Обстоятельства непреодолимой силы на исполнение Пострадавшей стороной своих обязательств по Концессионному соглашению (в той мере, в какой это возможно оценить);

  - описание действий, предпринимаемых или подлежащих принятию Пострадавшей стороной во исполнение обязанностей для уменьшения или устранения последствий Обстоятельств непреодолимой силы;

  - описание предлагаемых Пострадавшей стороной изменений условий Концессионного соглашения, необходимых в связи с наступлением Обстоятельства непреодолимой силы для продолжения исполнения Пострадавшей стороной обязательств из Концессионного соглашения – в случае необходимости;

  - оценку:

    - отсрочки, необходимой Пострадавшей стороне для исполнения обязательства, подверженного влиянию Обстоятельства непреодолимой силы; и

    - возможной корректировки Задания и основных мероприятий.

- В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Концедентом Уведомления об обстоятельстве непреодолимой силы Концедент и Концессионер должны проводить встречи для обсуждения Обстоятельства непреодолимой силы и его последствий и, в той мере, в какой это возможно, определения наиболее эффективного порядка действий, включая необходимые разумные усилия для уменьшения влияния Обстоятельства непреодолимой силы, а также для согласования (в случае необходимости) изменений условий Концессионного соглашения, необходимых в связи с наступлением Обстоятельства непреодолимой силы для продолжения исполнения Пострадавшей стороной обязательств из Концессионного соглашения.

- В случае недостижения согласия относительно порядка последующих действий в течение срока, предусмотренного пункте 77, по истечении такого срока Концедент и Концессионер должны передать Спор на разрешение в Порядке разрешения споров.

- В случае если Обстоятельство непреодолимой силы продолжает иметь место:

  - Пострадавшая сторона не должна нести ответственность за неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, но только в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка прямо вызваны таким Обстоятельством непреодолимой силы; и

  - Задание и основные мероприятия должны быть скорректированы на срок действия задержки, вызванной Обстоятельством непреодолимой силы (включая осуществление согласованного изменения условий Концессионного соглашения).

- Пострадавшая сторона должна в разумный срок передавать другим Сторонам любые сведения относительно Обстоятельства непреодолимой силы, которые должны были быть включены в Уведомление об обстоятельстве непреодолимой силы, но которые проявились после того, как Пострадавшая сторона направила Уведомление об обстоятельстве непреодолимой силы.

## Обязанность принимать меры для сведения к минимуму воздействия Обстоятельств непреодолимой силы

- Пострадавшая сторона обязана принять все разумные меры для сведения к минимуму воздействия Обстоятельства непреодолимой силы, а также незамедлительно возобновить исполнение всех своих обязательств по Концессионному соглашению после прекращения Обстоятельства непреодолимой силы.

## Прекращение Обстоятельства непреодолимой силы

- После прекращения действия Обстоятельства непреодолимой силы или после прекращения влияния Обстоятельства непреодолимой силы на исполнение Пострадавшей стороной обязательств из Концессионного соглашения:

  - Пострадавшая сторона должна в кратчайшие сроки письменно уведомить об этом другие Стороны, но в любом случае не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с момента такого прекращения; и

  - Пострадавшая сторона должна в кратчайший возможный срок исполнить обязательства, исполнению которых препятствовало Обстоятельство непреодолимой силы.

# XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

## Общие положения

- Ответственность Концессионера не наступает в соответствии с настоящим разделом XIII, если неисполнение Концессионного соглашения и (или) причинение убытков стало следствием Обстоятельства непреодолимой силы.

- Ответственность Концедента и/или Красноярского края не наступает в соответствии с настоящим разделом XIII, если неисполнение Концессионного соглашения и (или) причинение убытков стало следствием Обстоятельства непреодолимой силы.

## Штрафные санкции

- Концедент обязуется уплатить в пользу Концессионера пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, в размере:

85.1. 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы ущерба за каждый день просрочки в случае нарушения Концедентом неденежного обязательства и

85.2. 2/365 (двух трехсот шестьдесят пятых) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения Концедентом денежного обязательства.

86.: Концессионер обязуется уплатить в пользу Концедента пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, в размере:

  - 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы ущерба за каждый день просрочки в случае нарушения Концессионером не денежного обязательства и

  - 2/365 (двух трехсот шестьдесят пятых) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения Концессионером денежного обязательства.

  - Ущерб согласовывается в письменной форме для каждой из Сторон.

## Возмещение убытков

- Если иное не предусмотрено Концессионным соглашением, Возмещающая сторона обязана возместить Стороне, претендующей на возмещение, в полном объеме реальный ущерб, разумно понесенный ею вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Возмещающей стороной своих обязанностей по Концессионному соглашению (далее - «Возмещаемые убытки»).

- Сторона, претендующая на возмещение, обязана приложить разумные усилия для снижения размера Возмещаемых убытков.

- Сторона, претендующая на возмещение, обязана направить уведомление Возмещающей стороне, содержащее оценку Возмещаемых убытков и расчет суммы, которую она требует, а Возмещающая сторона в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого уведомления обязана направить ответ, соглашается она или нет с таким расчетом.

- В случае если Возмещающая сторона соглашается с расчетом, изложенным в уведомлении, то она обязана выплатить сумму, указанную в уведомлении, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения уведомления, направленного в соответствии с пунктом 89, если иное явно не вытекает из соглашения Сторон.

- В случае если Возмещающая сторона не соглашается с расчетом или не отвечает на уведомление Стороны, претендующей на возмещение, направленное в соответствии с пунктом 89, указанные Стороны должны встретиться с целью определения расчета в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения уведомления, направленного в соответствии с пунктом 89 и принять решение относительно размера Возмещаемых убытков.

- Если Стороны не смогли прийти к согласию в отношении расчета суммы Возмещаемых убытков в течение 30 (тридцати) Рабочих дней после предоставления Стороной, претендующей на возмещение, уведомления, либо в случае отказа встретиться согласно пункту 91 , каждая из Сторон может передать вопрос в качестве Спора на разрешение в соответствии с Порядком разрешения споров.

# XIV. ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

- В течение Срока любая Сторона вправе направить другим Сторонам предложение об изменении условий Концессионного соглашения, с описанием и обоснованием предлагаемых изменений (далее – «Предложение об изменении»).

- Сторона, получившая Предложение об изменении, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного предложения, рассмотреть его и направить другим Сторонам уведомление о согласии с внесением предложенных изменений в условия Концессионного соглашения или мотивированный отказ от внесения предложенных изменений.

- В случае, если Стороны достигнут согласия о внесении изменений в Концессионное соглашение, но для внесения изменений в условия Концессионного соглашения в соответствии с Законодательством потребуется получение согласований или принятие решений Государственных органов, то соглашение об изменении условий Концессионного соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия необходимых решений.

- В случае, если Стороны достигнут согласия о внесении изменений в Концессионное соглашение и для внесения изменений получение согласований и принятие решений Государственных органов не требуется, то соглашение об изменений условий Концессионного соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Стороной, направившей предложение о внесении изменений в условия Концессионного соглашения, уведомления другой Стороны о согласии с внесением в условия Концессионного соглашения предложенных изменений.

- В случае, если Стороны не достигнут согласия о внесении изменений в условия Концессионного соглашения по предложению одной из Сторон Концессионного соглашения в срок, установленный пунктом 94, то считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в Порядке разрешения споров.

- В случае, если в течение срока действия Концессионного соглашения, реализация Концессионного соглашения стала невозможной вследствие Обстоятельства непреодолимой силы, Концессионер вправе направить Концеденту требование об изменении условий Концессионного соглашения, а Концедент обязан рассмотреть указанное требование и принять решение о его удовлетворении либо об отказе в удовлетворении и незамедлительно уведомить Концессионера о принятом решении в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения указанного требования Концессионера.

- В случае, если Концедент не исполнил указанную в пункте 98 обязанность, Концессионер вправе приостановить исполнение Концессионного соглашения (за исключением обязанностей, связанных с предоставлением потребителям услуг водоснабжения и горячего водоснабжения) до принятия Концедентом решения об изменении условий Концессионного соглашения либо предоставления мотивированного отказа.

- Убытки, причиненные Концессионеру вследствие приостановления Концессионером исполнения Концессионного соглашения по основаниям, указанным в пункте 99, подлежат возмещению Концедентом в полном объеме в соответствии с Законодательством.

- Изменение Концессионного соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения Сторонами.

# XV. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

## Общие положения

- Концессионное соглашение прекращается в Дату истечения срока концессионного соглашения.

- Концессионное соглашение может быть прекращено ранее Даты истечения срока концессионного соглашения:

  - по соглашению Сторон;

103.2 на основании решения суда в случае предъявления Концедентом требования по основанию, предусмотренному пунктом 105;

103.3на основании решения суда в случае предъявления Концессионером требования по основанию, предусмотренному пунктом 108;

  - в иных случаях, предусмотренных Законодательством.

## Прекращение по соглашению Сторон

- Концессионное соглашение может быть прекращено до Даты истечения срока концессионного соглашения по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме.

## Прекращение на основании решения суда по требованию Концедента или Красноярского края

- Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концедента в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

  - Концессионер без согласия Концедента приостанавливает или прекращает Концессионную деятельность, за исключением случаев, если приостановка или прекращение деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, требуется для ликвидации последствий аварий и (или) иных чрезвычайных обстоятельств;

  - Концессионер использует Объект соглашения и (или) Иное имущество по назначению, не предусмотренному Концессионным соглашением и Законодательством;

  - без предварительного согласия Концедента начат процесс ликвидации Концессионера;

  - вынесение компетентным судом определения о введении наблюдения в отношении Концессионера (за исключением случаев, если такое определение было оспорено Концессионером в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его вынесения) или решения о признании Концессионера банкротом (несостоятельным) или его ликвидации;

  - принятие Государственным органом решения, исключающего дальнейшую деятельность Концессионера;

  - Концессионер необоснованно уклоняется от подписания договора аренды земельных участков в течение более 30 (тридцати) календарных дней с момента его предоставления Концедентом для подписания;

  - Концессионер неоднократно нарушает сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями более чем на 60 (шестьдесят) рабочих дней;

  - возникшая по вине Концессионера невозможность эксплуатации Объекта соглашения и (или) Иного имущества в течение более чем 5 (пяти) календарных дней;

  - отзыв по вине Концессионера какого-либо разрешения, необходимого для Создания объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности;

  - неустранение выявленного нарушения при осуществлении Концессионной деятельности в сроки, указанные в Акте проверки;

  - нарушение Концессионером сроков устранения недостатков Объекта соглашения, выявленных Концедентом;

  - расторжение в установленном порядке договора аренды земельных участков вследствие нарушения Концессионером своих обязательств;

  - непредоставление обеспечения исполнения обязательств Концессионера в соответствии с разделом XI.

  - уступка прав и (или) обязанностей по Концессионному соглашению с нарушением требований Законодательства и Концессионного соглашения;

  - получение уведомления Красноярского края, направленного в соответствии с пунктом 106;

  - Концессионер не исполняет:

    - судебные акты о выплате Концессионером каких-либо платежей в пользу Концедента в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концессионера по Концессионному соглашению – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте,

    - иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концессионера по Концессионному соглашению – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.

- Красноярский край имеет возможность инициировать прекращение Концессионного соглашения путем направления соответствующего требования Концеденту в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 105 Концессионного соглашения.

- Указанные в пункте 105 обстоятельства не могут служить основанием для расторжения Концессионного соглашения по решению суда, когда их наступление является правомерным в соответствии с Концессионным соглашением либо вызвано Обстоятельством непреодолимой силы, или они являются следствием нарушения обязанностей Концедента по Концессионному соглашению, следствием незаконных действий или бездействия Концедента, Лица, относящегося к Концеденту или Государственных органов.

## Прекращение на основании решения суда по требованию Концессионера

- Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концессионера в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

  - нарушение Концедентом своих обязательств, связанных с предоставлением Концессионеру Земельных участков, включая, нарушение предусмотренных Концессионным соглашением сроков заключения договоров аренды земельных участков, прекращение прав Концессионера по договорам аренды земельных участков, не связанное с действиями Концессионера, наличие прав третьих лиц, ограничений или обременений в отношении Земельных участков;

  - нарушение Концедентом своих обязательств, связанных с предоставлением Концессионеру Объекта соглашения и (или) Иного имущества;

  - неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом своих платежных обязательств перед Концессионером по Концессионному соглашению в случае, когда:

    - Сумма неисполненных обязательств превысила 50000 рублей;

    - Период просрочки составил более 90 (девяносто) календарных дней;

  - нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков исполнения следующих обязательств Концедента:

    - предоставление документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта соглашения;

    - согласование Инвестиционной программы Концессионера;

    - подписание актов и других документов в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением;

  - неоднократный отказ Концедента в согласовании Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством;

  - вмешательство Концедента или уполномоченных им лиц в хозяйственную деятельность Концессионера в нарушение Законодательства и (или) Концессионного соглашения;

  - необоснованное уклонение Концедента от осуществления приемки работ по Созданию объекта соглашения в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными Концессионным соглашением, за исключением случаев, когда отказ от осуществления приемки был вызван действиями (бездействием) Концессионера и (или) Лиц, относящихся к концессионеру и (или) такое право Концедента предусмотрено условиями Концессионного соглашения;

  - повышение Концедентом арендной платы в отношении Земельного участка не в соответствии с условиями договоров аренды земельных участков и Законодательством;

  - неподписание Концедентом дополнительного соглашения об изменении условий Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, если обязанность по внесению соответствующих изменений предусмотрена Концессионным соглашением или Законодательством, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Концессионера;

  - неисполнение Концедентом:

    - судебного акта о выплате каких-либо платежей в пользу Концессионера в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента по Концессионному соглашению – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте;

    - иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента по Концессионному соглашению – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.

## Прекращение в связи с Обстоятельствами непреодолимой силы

- Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию любой из Сторон, если:

  - Обстоятельство непреодолимой силы препятствует исполнению любой из Сторон обязательств по Концессионному соглашению в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней и (или) несколько Обстоятельств непреодолимой силы препятствуют исполнению Концессионного соглашения в общей сложности в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней в течение одного года, и при этом

  - Стороны не пришли к соглашению относительно продолжения исполнения Концессионного соглашения.

# XVI. ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

## Выплаты при прекращении Концессионного соглашении в связи с истечением срока его действия

## В случае прекращения действия Концессионного cоглашения по истечению срока действия или по любому основанию, предусмотренному действующим законодательством, при отсутствии возврата вложенных инвестиций в полном объёме в период действия соглашения, Концессионер имеет право требования от Концедента возмещения части расходов на создание и реконструкцию Объектов соглашения с учетом нормы доходности на вложенный капитал, за исключением понесенных Концедентом расходов на создание и реконструкцию Объектов соглашения.

## Срок действия настоящего Концессионного cоглашения может быть продлен на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера на срок более чем один год, но не более чем на пять лет.

## Возмещение расходов Концессионера осуществляется в денежной форме исходя из размера затрат Концессионера на создание и реконструкцию Объекта соглашения, с учетом нормы доходности на вложенный капитал.

## Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия настоящего Концессионного соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия настоящего Концессионного соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения;

## Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 дней с момента предоставления документов.

## Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

## После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия настоящего Концессионного оглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в настоящее Концессионное соглашение в части продлении срока действия настоящего Концессионного оглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствии с действующим законодательством. После согласования с антимонопольным органом изменений, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Концессионного соглашения.

## Возмещение расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения

- Возмещение расходов Концедентом Концессионеру при досрочном расторжении Концессионного соглашения (далее — Компенсационная стоимость объекта) осуществляется в денежной форме и определяется как сумма объема вложенных Концессионером денежных средств с учетом нормы доходности на вложенный капитал до момента выплаты Компенсационной стоимости за период с момента создания и реконструкции Объекта соглашения до момента расторжения Концессионного соглашения.

  - Размер полученного Концессионером возмещения затрат в период эксплуатации построенных, реконструированных объектов определяется как сумма амортизационных начислений по построенным, реконструированным объектам и инвестиционной составляющей, включенных в затратную составляющую при установлении экономически обоснованных тарифов на водоснабжение с учетом фактического объема реализованной потребителям услуги (в натуральном выражении) с момента включения в тариф вышеуказанных затрат (амортизация и инвестиционная составляющая).

  - Компенсационная стоимость подлежит определению уполномоченными представителями Сторон путем подписания Акта определения Компенсационной стоимости с указанием расчета по каждому из созданных объектов Концессионного соглашения. Наличие разногласий в отношении Компенсационной стоимости отдельных Объектов соглашения не может служить основанием для приостановления расчетов между Сторонами по Компенсационной стоимости остальных Объектов соглашения. Компенсационная стоимость объекта выплачивается Концедентом Концессионеру в течение календарного года, следующего за годом расторжения с момента создания (реконструкции) объекта до полного возмещения компенсационной стоимости объекта.

# XVII. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА КОНЦЕДЕНТУ

- В срок, согласованный Концессионером и Концедентом, но в любом случае не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с Даты истечения срока Rонцессионного соглашения или 50 (пятидесяти) дней со дня досрочного прекращения Концессионного соглашения, вне зависимости от оснований прекращения, Концессионер обязан передать Концеденту или иному лицу по указанию Концедента:

  - Объект соглашения без каких бы то ни было прав третьих лиц, в том числе без прав удержания, залога, иного обременения;

  - Иное имущество без каких бы то ни было прав третьих лиц, в том числе без прав удержания, залога, иного обременения (за исключением случаев, когда все объекты в составе Иного имущества, выведены Концессионером из эксплуатации в соответствии с условиями Концессионного соглашения до Даты прекращения концессионного соглашения);

  - Земельные участки;

  - все имеющиеся у Концессионера документы, относящиеся к Объекту соглашения и Иному имуществу и необходимые для их эксплуатации, в том числе техническую документацию в отношении оборудования, относящегося к Объекту соглашения и Иному имуществу;

  - проектную документацию, а также все права, необходимые для ее использования;

  - разрешения, полученные Концессионером в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, если передача таких разрешений допускается в соответствии с Законодательством;

  - документацию в отношении текущих ремонтов и работ по техническому обслуживанию Объекта соглашения и Иного имущества;

  - копии договоров на снабжение Объекта соглашения и Иного имущества коммунальными ресурсами, расходными материалами, а также иных договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключенных Концессионером во исполнение обязательств по Концессионному соглашению;

  - учетные документы, обоснованно необходимые Концеденту или назначенному им лицу для использования, эксплуатации и технического обслуживания Объекта соглашению и Иного имущества (с учетом обязанностей по ведению установленной Законодательством отчетности и соблюдению конфиденциальности).

113. На момент передачи Объекта соглашения в связи с прекращением Концессионного соглашения Объект соглашения должен находиться в состоянии, соответствующем требованиям Концессионного соглашения и Законодательства (далее – «Требования к передаче»). Указанное требование не применяется в случае передачи Концеденту объекта(-ов) незавершенного строительства.

114. В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения в период выполнения мероприятий по Созданию объекта соглашения в отношении одного из объектов недвижимости, входящих в состав Объекта соглашения, Концессионер обязан подготовить и передать Концеденту все документы, необходимые в соответствии с требованиями Законодательства для регистрации права Концедента на объект незавершенного строительства, в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней с Даты прекращения концессионного соглашения или более продолжительного срока, согласованного Концедентом и Концессионером.

115. В случае прекращения Концессионного соглашения в Дату истечения срока концессионного соглашения применяются пункты 116-119.

116. Не позднее чем за 6 (Шесть) месяцев до Даты истечения срока концессионного соглашения Концессионер и Концедент обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта соглашения и Иного имущества и их подготовке к передаче Концеденту (далее – «Передаточная комиссия»).

117. В состав Передаточной комиссии должны входить по одному уполномоченному представителю Концессионера и Концедента.

118. Не позднее 20 (двадцати) Рабочих дней после ее создания Передаточная комиссия должна установить:

  - степень соответствия Объекта соглашения и Иного имущества Требованиям к передаче;

  - если в Концессионном соглашении не указано иное, порядок передачи, включая, при необходимости, порядок уступки прав и обязанностей по заключенным Концессионером договорам поставки, выполнения работ и оказания услуг;

  - состав документов, относящихся к Объекту соглашения и Иному имуществу и подлежащих передаче Концеденту.

119. В случае если Передаточной комиссией будет установлено, что Объект соглашения и (или) Иное имущество не соответствуют Требованиям к передаче, Концессионер в течение 20 (двадцати) рабочих дней после завершения изучения Передаточной комиссией Объекта соглашения и Иного имущества в соответствии с пунктом 118 обязан предоставить Концеденту план мероприятий по подготовке Объекта соглашения и Иного имущества к передаче.

120. Концессионер обязан не позднее Даты истечения срока концессионного соглашения за свой счет выполнить мероприятия по подготовке Объекта соглашения и Иного имущества к передаче Концеденту.

121. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с Даты прекращения концессионного соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект соглашения и Иное имущество от Концессионера по акту приема-передачи.

122. Концессионер обязуется за свой счет принять все необходимые меры для осуществления государственной регистрации прекращения его прав владения и пользования в отношении Объекта соглашения и Иного имущества в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 120.

# XVIII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

## Определение Спора

123. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Концессионного соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или толкования (каждый далее – «Спор»), должны разрешаться в соответствии с разделом , если иной порядок прямо не предусмотрен Концессионным соглашением или Законодательством.

## Уведомление о споре

124. Сторона, полагающая, что возник Спор (далее – «Требующая сторона»), обязана направить Стороне, с которой возник Спор (далее – «Отвечающая сторона») с копией третьей Стороне письменное уведомление с указанием следующей информации:

  - описание предмета Спора;

  - требования Требующей стороны по предмету Спора, включая возмещение любых убытков;

  - обоснование требований; и

  - предлагаемая дата проведения первого совещания (которое должно состояться не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней с момента вручения уведомления), место проведения первого совещания и предполагаемый состав участников Требующей стороны (далее – «Уведомление о споре»).

- Вручение Уведомления о споре не освобождает любую Сторону от исполнения ее обязательств по Концессионному соглашению, в том числе не является основанием для прекращения Концессионером выполнения мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, а также прекращения Концессионной деятельности со стороны Концессионера, если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением.

## Переговоры между Сторонами

- В случае возникновения Спора Требующая сторона и Отвечающая сторона должны приложить все зависящие от них усилия, чтобы разрешить Спор путем переговоров между соответствующими представителями Сторон, имеющими полномочия по урегулированию Спора, в порядке, изложенном в пунктах127-128.

- Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вручения Уведомления о споре согласно пункту 124, Отвечающая сторона обязана направить Требующей стороне письменный ответ с указанием следующих сведений:

  - подтверждение даты, времени и места проведения первого совещания и (или) предложение об изменении даты (при условии, что такая дата наступает не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней после даты Уведомления о споре), времени и места первого совещания;

  - имена представителей Отвечающей стороны, которые будут участвовать в совещании; и

  - ответ на требования, предъявленные Требующей стороной в Уведомлении о споре.

- Целью первого совещания Сторон является обмен документами и информацией в связи со Спором, а также разъяснение своей позиции. По окончании первого совещания спорящие Стороны согласуют дату, время и место проведения второго совещания. При этом, дата проведения второго совещания наступает не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней с даты проведения первого совещания.

## Передача Спора на разрешение в Арбитраж

129. Если Стороны не разрешили Спор на втором совещании либо Спор не был разрешен в течение 30 (тридцати) рабочих дней после предоставления Уведомления о споре согласно пункту124, то любая из спорящих Сторон вправе передать Спор на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд Красноярского края («Арбитраж»).

130. Каждая из Сторон вправе передать Спор на рассмотрение в Арбитраж при условии предварительного соблюдения такой Стороной положений пунктов 124-128, если иное прямо не предусмотрено положениями Концессионного соглашения.

# XIX.УВЕДОМЛЕНИЯ

131. Уведомления должны совершаться в письменном виде на русском языке. Уведомление считается надлежащим, если оно направлено по адресу или номеру получателя, указанному в разделе «АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН», заказным письмом, с курьером или по факсу, либо передано лично под роспись.

132. В случае направления Уведомления по факсу направляющая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней направить оригинал такого уведомления или заявления заказным письмом, с курьером, либо передать лично под роспись получающей Стороне. В противном случае соответствующее Уведомление считается неподанным и неполученным.

133. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о любых изменениях данных, указанных в разделе «АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН». В противном случае, направленные по указанным в разделе «АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» адресам или номерам Уведомления рассматриваются как доведенные до сведения получателя.

134.Любое уведомление, направляемое в соответствии или в связи с Концессионным соглашением, считается поданным:

  - при доставке курьерской службой, заказным письмом либо лично – в момент доставки;

  - при направлении посредством электронной почты (считается доставленным с момента получения подтверждения о доставке) с последующим направлением оригинала уведомления курьерской службой, заказным письмом, либо лично – в момент доставки;

  - при направлении по факсу (считается доставленным с момента получения подтверждения о доставке), с последующим направлением оригинала уведомления курьерской службой, заказным письмом, либо лично – в момент доставки.

# XX. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Разрешения

135. За исключением случаев, когда в соответствии с требованиями Концессионного соглашения соответствующие разрешения получает Концедент, Концессионер самостоятельно получает все разрешения или организует их получение и обеспечивает их действительность в течение срока, необходимого для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению.

136. Концессионер обязан по соответствующему запросу информировать Концедента о статусе рассмотрения ходатайства Концессионера о получении какого-либо разрешения.

137. Концедент приложит разумные усилия для оказания Концессионеру содействия в получении разрешений, указанных в пункте 135.

138. Все сборы, пошлины и иные платежи в отношении каждого разрешения, требуемого Концессионеру в соответствии с требованиями Законодательства, уплачивает Концессионер.

## Внесение изменений в Концессионное соглашение

139. Все изменения и дополнения к Концессионному соглашению действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

140. Стороны подтверждают, что Концессионное соглашение может быть изменено на основании соглашения Сторон в соответствии с пунктом 139 при соблюдении требований Законодательства.

## Язык и количество экземпляров

141. Настоящее Концессионное соглашение оформлено в 4 (четырех) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из Сторон.

142. Вся Проектная документация, а также вся иная техническая и финансовая документация должна быть подготовлена и представлена Концеденту и Государственным органам на русском языке.

# АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Красноярский край

660009, Красноярский край, г.Красноярск, пр. Мира, 110; ИНН 2432002249

Концедент

663953, Красноярский край, Рыбинский район, с.Новая Солянка, ул.Первомайская, 23; ИНН 2432001125

Концессионер

# ПОДПИСИ СТОРОН

Красноярский край

_____________________/ / М.П.

Концедент

____________________/ / М.П.

Концессионер

____________________/ / М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к концессионному соглашению в отношении

объектов водоснабжения Новосолянского сельсовета Рыбинского района Красноярского края

Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения

| Наименование объекта | Адрес | Описание | Технико-экономические показатели | Реквизиты правоустанавливающих документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты Концессионного Соглашения |  |  |  |  |
| сооружение - скважина водозаборная | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Орешники, ул. Солнечная, 2б | Металл D=57 120м3/сут 80м3/сут Насос 6/10/140 год ввода 1990 общая площадь кв.м. | Срок эксплуатации объекта – 30 лет. - Износ объекта – 40% Балансовая стоимость – 58656,00 руб. | Свидетельство о гос. регистрации от 04.02.2016 № 24-24/004-24/004/001/2016-119/2 |
| сооружение состоящее из: водозаборная скважина, нежилое здание и водонапорная башня | Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский муниципальный район, сельское поселение Новосолянский сельсовет, село Новая Солянка, улица Трактовая, здание 1Б, строение 5 | Металл D=57 120м3/сут 80м3/сут Насос ЭЦВ 6/10/140 год ввода 1980 общая площадь 23,7 кв.м. | Срок эксплуатации объекта – 40 лет. Капитальный ремонт - 2018 г. - Износ объекта – 9 % Балансовая стоимость – 1, 00 руб. | Выписка из ЕГРН от 11.12.2019 № 24:32:3901006:397-24/107/2019-3 |
| сооружение состоящее из: водозаборная скважина | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Завировка, ул. Школьная,1Б | Металл D=57 120м3/сут 80м3/сут Насос ЭЦВ 6/10/140 год ввода 1980 общая площадь кв.м. | Срок эксплуатации объекта – 50 лет. - Износ объекта – 25 % Балансовая стоимость – 195852,56 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.03.2023 г. № 24:32:2101001:46-24/095/2023-63 |
| сооружение - водозаборная скважина | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, юго-западная часть д. Завировка, ул. Школьная,9 гараж Верховья р.Худой Ельник (левый приток р. Большая Уря) | Металл D=57 120м3/сут 80м3/сут Насос ЭЦВ 6/10/140 год ввода 1970 общая площадь кв.м. | Срок эксплуатации объекта – 50 лет. Капитальный ремонт - 2016 г. - Износ объекта – 13% Балансовая стоимость – 0, 00 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 20.03.2024 г. № 24:32:0000000:6502-24/095/2024-1 |
| сооружение состоящее из: водозаборная скважина, нежилое здание и водонапорная башня | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Старая Солянка, ул. Школьная, 11А | Металл D=57 120м3/сут 80м3/сут Насос ЭЦВ 6/10/140 год ввода 1962 общая площадь 7,6 кв.м. | Срок эксплуатации объекта – 60 лет. - Износ объекта – 40 % Балансовая стоимость – 0.00 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.03.2023 г. № 24:32:6301001:205-24/095/2023-2 |

Описание и технико-экономические показатели

Объектов концессионного соглашения

Водозаборная скважина в д. Завировка год постройки 1970-е годы, ввод в эксплуатацию 1970-е годы, капитальный ремонт 2016 год.

Предназначена  для обеспечения централизованной подачи и распределения воды для жилого сектора и общественных зданий:

##### Технические данные скважины д. Завировка, ул. Школьная, 9

| Показатель | Всего по скважине |
| --- | --- |
| 1. Объем выпуска воды в год | 15,54 тыс.м3 |
| 2. Год ввода в эксплуатацию, год | 1970 |
| 3. Срок службы, лет | 50 |
| 4. Год проведения последних наладочных работ | 2016 |
| 5. Материал, диаметр трубопроводов | Металл D=57 |
| 6. Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов расчетные/ фактические | 120м3/сут 80м3/сут |

Перечень основного оборудования

| Наименование оборудования | Марка насоса эл. двигателя | Кол-во, шт. | Мощность (напор) | Производи-тельность, м3/ч | Потребляемая мощность, кВт | Напряже-ние, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Погружной насос | ЭЦВ 6-6,5-125 | 1 | 125 м | 6,5 м3/час | 4,0 КВт. | 380 |

Водозаборная скважина в с. Новая Солянка год постройки 1980 год, ввод в эксплуатацию 1980 год, капитальный ремонт 2018 год.

Предназначена  для обеспечения централизованной подачи и распределения воды для жилого сектора и общественных зданий:

##### Технические данные скважины с. Новая Солянка

| Показатель | Всего по скважине |
| --- | --- |
| 1. Объем выпуска воды в год | 15,54 тыс.м3 |
| 2. Год ввода в эксплуатацию, год | 1980 |
| 3. Срок службы, лет | 40 |
| 4. Год проведения последних наладочных работ | 2018 |
| 5. Материал, диаметр трубопроводов | Металл D=57 |
| . Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов расчетные/ фактические | 120м3/сут 80м3/сут |

Перечень основного оборудования

| Наименование оборудования | Марка насоса эл. двигателя | Кол-во, шт. | Мощность (напор) | Производи-тельность, м3/ч | Потребляемая мощность, кВт | Напряже-ние, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Погружной насос | ЭЦВ 6-6,5-140 | 1 | 140 м, | 6,5 м3/час | 5,5 КВт | 380 |

Водозаборная скважина в д. Орешники год постройки 1990 год, ввод в эксплуатацию 1990 год.

Предназначена  для обеспечения централизованной подачи и распределения воды для жилого сектора и общественных зданий:

##### Технические данные скважины д. Орешники

| Показатель | Всего по скважине |
| --- | --- |
| 1. Объем выпуска воды в год | 15,54 тыс.м3 |
| 2. Год ввода в эксплуатацию, год | 1990 |
| 3. Срок службы, лет | 30 |
| 4. Год проведения последних наладочных работ |  |
| 5. Материал, диаметр трубопроводов | Металл D=57 |
| . Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов расчетные/ фактические | 120м3/сут 80м3/сут |

Перечень основного оборудования

| Наименование оборудования | Марка насоса эл. двигателя | Кол-во, шт. | Мощность (напор) | Производи-тельность, м3/ч | Потребляемая мощность, кВт | Напряже-ние, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Погружной насос | ЭЦВ 6-6,5-125 | 1 | 125 м | 6,5 м3/час | 4,0 КВт. | 380 |

Водозаборная скважина в д. Завировка год постройки 1980-е годы, ввод в эксплуатацию 1980-е годы.

Предназначена  для обеспечения централизованной подачи и распределения воды для жилого сектора и общественных зданий:

##### Технические данные скважины д. Завировка ул. Школьная, 1б

| Показатель | Всего по скважине |
| --- | --- |
| 1. Объем выпуска воды в год | 15,54 тыс.м3 |
| 2. Год ввода в эксплуатацию, год | 1980 |
| 3. Срок службы, лет | 50 |
| 4. Год проведения последних наладочных работ |  |
| 5. Материал, диаметр трубопроводов | Металл D=57 |
| 6. Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов расчетные/ фактические | 120м3/сут 80м3/сут |

Перечень основного оборудования

| Наименование оборудования | Марка насоса эл. двигателя | Кол-во, шт. | Мощность (напор) | Производи-тельность, м3/ч | Потребляемая мощность, кВт | Напряже-ние, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Погружной насос | ЭЦВ 6-6,5-125 | 1 | 125 м | 6,5 м3/час | 4,0 КВт. | 380 |

Водозаборная скважина в д. Старая Солянка год постройки 1960-е годы, ввод в эксплуатацию 1960-е годы.

Предназначена  для обеспечения централизованной подачи и распределения воды для жилого сектора и общественных зданий:

##### Технические данные скважины д. старая Солянка

| Показатель | Всего по скважине |
| --- | --- |
| 1. Объем выпуска воды в год | 15,54 тыс.м3 |
| 2. Год ввода в эксплуатацию, год | 1962 |
| 3. Срок службы, лет | 60 |
| 4. Год проведения последних наладочных работ |  |
| 5. Материал, диаметр трубопроводов | Металл D=57 |
| 6. Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов расчетные/ фактические | 120м3/сут 80м3/сут |

Перечень основного оборудования

| Наименование оборудования | Марка насоса эл. двигателя | Кол-во, шт. | Мощность (напор) | Производи-тельность, м3/ч | Потребляемая мощность, кВт | Напряже-ние, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Погружной насос | ЭЦВ 6-6,5-125 | 1 | 125 м | 6,5 м3/час | 4,0 КВт. | 380 |

# ПОДПИСИ СТОРОН

Красноярский край

_____________________/ / М.П.

Концедент

____________________/ / М.П.

Концессионер

____________________/ / М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к концессионному соглашению в отношении

объектов водоснабжения Новосолянского сельсовета Рыбинского района Красноярского края

Задание и основные мероприятия

Цели Концессионного соглашения:

- повышение качества и надёжности водоснабжения Потребителей в границах Муниципального образования Новосоялнский сельсовет Рыбинский район;

- снижение затрат, связанных с подъемом и транспортировкой питьевой воды;

- повышение эффективности подъема и поставки её Потребителям;

- снижение себестоимости поставляемой Потребителям услуги водоснабжения.

| № пп | Наименование | Характеристики объектов до и после реконструкции | Период/Стоимость (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | сооружение - водозаборная скважина д. Завировка | - строительство резервуаров - для пожаротушения V=30 м3 (2 шт). - строительство установки УФ-обеззараживания - строительство резервной скважины |  | 2000,0 3000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | сооружение - скважина водозаборная д. Орешники | - строительство резервуаров - для пожаротушения V=30 м3 (2 шт). - строительство установки УФ-обеззараживания - строительство резервной скважины |  | 2000,0 3000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | сооружение состоящее из: водозаборная скважина, нежилое здание и водонапорная башня с. Новая Солянка | - строительство резервуаров - для пожаротушения V=30 м3 (2 шт). - строительство установки УФ-обеззараживания - строительство резервной скважины |  | 2000,0 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | сооружение - водозаборная скважина д. Завировка ул. Школьная 1б | - строительство резервуаров - для пожаротушения V=30 м3 (2 шт). - строительство установки УФ-обеззараживания - строительство резервной скважины |  | 2000,0 3000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | сооружение - водозаборная скважина д. Завировка ул. Школьная 9 | - строительство резервуаров - для пожаротушения V=30 м3 (2 шт). - строительство установки УФ-обеззараживания - строительство резервной скважины |  | 2000,0 3000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | сооружение - скважина водозаборная д. Старая Солянка | - строительство резервуаров - для пожаротушения V=30 м3 (2 шт). - строительство установки УФ-обеззараживания - строительство резервной скважины |  | 2000,0 3000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 0,00 | 30000,0 | 12000,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

# ПОДПИСИ СТОРОН

Красноярский край

_____________________/ / М.П.

Концедент

____________________/ / М.П.

Концессионер

____________________/ / М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к концессионному соглашению в отношении

объектов водоснабжения Новосолянского сельсовета Рыбинского района Красноярского края

Плановые значения показателей деятельности Концессионера

| N п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено на 2024 год | Плановые показатели на весь срок действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Объём реализации воды потребителям | тыс. м3 | 9,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём потерь при транспортировке | тыс. м3 | 2,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | то же в % | % | 15,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Потребление энергетических ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 31754,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Удельное потребление электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/м3 | 1,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/м3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Объём покупной электроэнергии | тыс.кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НН | руб.кВт-ч | 5,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН2 | руб.кВт-ч | 6,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Показатель энергосбережения (снижения потребления) электроэнергии | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Индекс цен на электроэнергию | % | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Тариф на электроэнергию (средневзвешенный) | руб./кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НН | руб./кВт-ч | 5,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН2 |  | 6,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 409,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 10,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Нормативная прибыль | %. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Нормативная прибыль | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Предельный рост НВВ при регулировании методом индексации установленных тарифов | индекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | НВВ при регулировании методом индексации установленных тарифов | тыс. руб | 617,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Объем расходов на создание (реконструкцию) объектов, финансируемых за счёт средств концендента | тыс. руб | 35000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ПОДПИСИ СТОРОН

Красноярский край

_____________________/ / М.П.

Концедент

____________________/ / М.П.

Концессионер

____________________/ / М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к концессионному соглашению в отношении

объектов водоснабжения Новосолянского сельсовета

Рыбинского района Красноярского края

Перечень Земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру

| Кадастровый номер | Площадь, кв.м. | Адрес | Категория земель | Разрешенное использование | Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности Рыбинского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24:32:3901006:629 | 455 | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка ул. Трактовая, 1Б/5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания | Выписка из ЕГРН от 11.12.2019 г. |
| 24:32:0402003:4 | 27 | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Орешники ул. Солнечная, 2б | Земли населенных пунктов | Для размещения коммунальных, складских объектов | Выписка из ЕГРН от 22.03.2021 г. |
| 24:32:6301001:129 | 9,6 | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Старая Солянка, ул. Школьная, 11А | Земли населенных пунктов | для эксплуатации водонапорной башни со скважиной | Выписка из ЕГРН от 21.03.2023 г. |
| 24:32:2101001:61 | 80 | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Завировка, ул. Школьная, 1Б, | Земли населенных пунктов | для эксплуатации сооружения - скважины | Выписка из ЕГРН от 01.03.2023 г. |

# ПОДПИСИ СТОРОН

Красноярский край

_____________________/ / М.П.

Концедент

____________________/ / М.П.

Концессионер

____________________/ / М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к концессионному соглашению в отношении

объектов водоснабжения Новосолянского сельсовета Рыбинского района Красноярского края

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

|  | Год действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Базовый уровень операционных расходов | 409,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный уровень прибыли, % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс эффективности операционных расходов (%) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ПОДПИСИ СТОРОН

Красноярский край

_____________________/ / М.П.

Концедент

____________________/ / М.П.

Концессионер

____________________/ / М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к концессионному соглашению в отношении

объектов водоснабжения Новосолянского сельсовета

Рыбинского района Красноярского края

Предельный уровень расходов на создание объекта соглашения

| Год действия концессионного соглашения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер расходов на Создание объекта соглашения (тыс. руб., без НДС) |  | 35000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ПОДПИСИ СТОРОН

Красноярский край

_____________________/ / М.П.

Концедент

____________________/ / М.П.

Концессионер

____________________/ / М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к концессионному соглашению в отношении

объектов водоснабжения Новосолянский сельсовтеа

Рыбинского района Красноярского края

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения

| Год действия соглашения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовая выручка(НВВ) (тыс. руб., без НДС) | 618,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ПОДПИСИ СТОРОН

Красноярский край

_____________________/ / М.П.

Концедент

____________________/ / М.П.

Концессионер

____________________/ / М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к концессионному соглашению в отношении

объектов водоснабжения Новосолянского сельсовета

Рыбинского района Красноярского края

Форма Акта приема-передачи Объекта соглашения и Иного имущества

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

_____________________	___________________ г.

[Указать наименование муниципального образования], от имени которого [●] в лице [●], действующего на основании [●], именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и

[Указать наименование Концессионера], в лице [●], действующего на основании [●],именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем.

    - В соответствии с Концессионным соглашением в отношении [указать объект соглашения] от [●][указать наименование передающей Стороны] передал, а [указать наименование принимающей Стороны] принял следующее имущество, входящее в состав Объекта соглашения и Иного имущества:

| № п/п | Наименование и описание имущества | Остаточная стоимость на [] г. |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

    - При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты (нужное подчеркнуть): ______________________.

    - [указать наименование передающей Стороны] передал, а [указать наименование принимающей Стороны] принял следующие документы, относящиеся к передаваемому имуществу:______________________________.

    - Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Концедента и Концессионера.

| От имени Концедента | От имени Концессионера |
| --- | --- |
| ___________________ | ____________________ |
| М. П. | М. П. |

# ПОДПИСИ СТОРОН

Красноярский край

_____________________/ / М.П.

Концедент

____________________/ / М.П.

Концессионер

____________________/ / М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к концессионному соглашению в отношению

объектов водоснабжения Новосолянского сельсовета

Рыбинского района Красноярского края

Форма Договора аренды земельных участков

[Финальная версия приложения подготавливается с учетом положений законодательства субъекта РФ, регламентирующего порядок предоставления земельных участков]

ДОГОВОР  АРЕНДЫ    №

находящегося в муниципальной собственности земельного участка

_____________________         ___________________ _______________________________

( место заключения)			                          			(дата)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________                   .

(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

в лице   ______________________________________, действующей на основании    __________________________                                                                   .                                                                   именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», и   _______________________________________________________________________________

(гражданин  или юридическое лицо)

в лице

действующего на основании                                                               ,

именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», и именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ»,

на основании     ________________________________________________________________

(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – ДОГОВОР) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель  предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования Рыбинский район, из земель      _______________________________________________________________-,

для использования в целях ______________________________________________________

с кадастровым  №           , площадью     кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира:  ________________________________________________________________________________

(субъект  Российской Федерации, город, поселок, село и др., улица, дом, строение и др. адресные ориентиры)

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с   по  .

2.2. Договор    подписывается Сторонами в течение 10-ти дней и вступает в силу со дня подписания.

2.3. Договор    подлежит   государственной   регистрации   в  Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по  Красноярскому краю.

3.  РАЗМЕР   И  УСЛОВИЯ  ВНЕСЕНИЯ  АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы в ____ г. за Участок составляет _________руб. (сумма прописью)

3.2. Арендная плата по настоящему договору начисляется   ____________.

3.3. Расчет арендной платы определен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.

3.4. Периодом внесения арендной платы является квартал, арендная плата за текущий период вносится не позднее 10 числа первого месяца текущего периода, а за 1 квартал – до 20 января равными частями от указанной  в пункте 3.1 Договора суммы путем перечисления на

(реквизиты счета)

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления арендной платы на счет указанный в п. 3.4. Договора.

3.6. Неиспользование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности  по внесению арендной платы.

3.7. Внесение  арендной  платы  по  настоящему  Договору  осуществляется  отдельным  платежным  поручением  за  оплачиваемый  период.  В графе  «Назначение  платежа»  обязательно  указывается:  период,  за  который  производится  оплата,  номер  и  дата  договора  аренды,  код  ОКТМО.

Размер арендной платы изменяется со дня вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта независимо от уведомления Арендодателем об этом Арендатора. Изменение в одностороннем порядке Арендодателем годового размера арендной платы за земельный участок производится ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка.

4. ПЕРЕДАЧА УЧАСТКА

4.1. Арендатор осмотрел Участок на местности. Участок соответствует количественным и качественным характеристикам, указанным в настоящем договоре, находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями предоставления.

4.2. Настоящий Договор имеет силу акта приема-передачи Участка.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Арендодатель имеет право:

5.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

5.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участку и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

5.2.2. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.

5.2.3. В случае принятия решения о прекращении договорных отношений ранее истечения срока действия настоящего Договора письменно за 30 дней предупредить Арендатора об этом.

5.2.4. Предупредить Арендатора о всех правах третьих лиц на Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).

5.2.5. В разумный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов счета.

5.2.6. Уведомить Арендатора за 30 дней до окончания срока действия Договора о его прекращении.

5.3. Арендатор обязан:

5.3.1.  Осуществлять использование Участка способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду.

5.3.2. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий.

5.3.3. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством.

5.3.4. Осуществлять мероприятия по охране Участка и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.

5.3.5. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение и иное негативное воздействие на Участок.

5.3.6. Представлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов.

5.3.7.  Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-токсикологического обследования Участка.

5.3.8. Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах деградации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на Участке.

5.3.9. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Соблюдать единые требования по содержанию и пользованию земельными участками, установленные действующим законодательством, не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.3.10. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улучшений не возмещается по окончании срока аренды. Все производственные отделимые улучшения Участка являются собственностью Арендатора.

5.3.11. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Арендодателя к Участку с целью проверки соблюдения условий настоящего Договора.

5.3.12. Соблюдать установленные действующим законодательством требования и условия использования земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос автомобильных дорог.

5.3.13.  В случае причинения ущерба Участку, письменно сообщить об этом Арендодателю в трехдневный срок. Немедленно извещать соответствующие государственные органы и службы о событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

5.3.14. В пятидневный срок после окончания договорных отношений произвести сдачу Участка по передаточному акту.

5.3.15. В случае принятия решения о ликвидации или признания банкротом в течение 3-х дней со дня принятия такого решения письменно уведомить Арендодателя об этом.

5.3.16. Письменно извещать Арендодателя об изменении своей организационно-правовой формы, о смене уполномоченных на подписание договора лиц, об изменении юридических и почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов не позднее 10-ти дней со дня таких изменений.

5.3.17. Получать согласие Арендодателя в письменной форме на заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

5.3.18. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами Муниципального образования Рыбинский район.

5.3.19. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже первоначального.

5.4. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центробанка  от размера невнесенной арендной платы  за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.4. Договора.

6.3. Уплата санкций, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает стороны от исполнения возложенных на них обязательств и устранения нарушений.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все  изменения и (или)  дополнения  к  Договору,  за  исключением  п.п. 6.3, оформляются  Сторонами  в  письменной  форме в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.2.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные Договором сроки.

7.2.2. Использование Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе если Участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки.

7.2.3. Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земель.

7.2.4. Установление факта неиспользования Участка по Целевому назначению.

7.2.5. Изъятие Участка для государственных и муниципальных нужд.

7.3. В иных предусмотренных федеральными законами случаях Арендодатель вправе требовать расторжения договора в судебном порядке.

7.4. Изъятие Участка у Арендатора для государственных и муниципальных нужд осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

7.5. Действие настоящего Договора прекращается со следующего дня соответствующего месяца и числа последнего года срока.

8. РАССМОТРЕНИЕ  И  УРЕГУЛИРОВАНИЕ  СПОРОВ

8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА

9.1. Срок  действия  договора  субаренды  не  может  превышать срок  действия   Договора.

9.2. При досрочном расторжении Договора, договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.

9.3. Взаимоотношения Сторон Договора, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством.

9.4. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с настоящим Договором, рассматриваются в судебном порядке.

9.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для сторон и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| АРЕНДОДАТЕЛЬ | АРЕНДАТОР |
| --- | --- |

11. ПОДПИСИ СТОРОН

М.П.

Арендодатель:  ________      _____________

(Ф.И.О.)				                      (подпись)

« ___  »    ___________   20___ г.

М.П.

Арендатор:                                                               ______________________

(Ф.И.О.)			  	 	               (подпись)

«  ___ »  _________      20____ г.

Приложение к договору:

1. Расчет арендной платы.

+

Приложение 1 к Договору аренды земельного участка

Расчет арендной платы

по договору аренды земельных участков

_________________________________________________________

(наименование или фамилия, имя, отчество арендатора)

| 1. Оценочная зона |  |
| --- | --- |
| 2. Разрешенное использование |  |
| 3. Площадь земельных участков кв.м |  |
| 4. Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./кв.м |  |
| 5. Кадастровая стоимость земельных участков, руб. |  |
| 6. К1 (коэффициент учитывающий вид разрешенного использования) |  |
| 7. Арендная плата, руб. в год |  |
| 8. Арендная плата, руб. в квартал |  |
| 9. Арендная плата, руб. в месяц |  |

Арендная плата начисляется с _________года

Размер арендной платы за период с __________ по ________ составляет _____ руб. (______________________________).

Размер арендной платы за земельный участок определен на основании Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 04.12.2008 г. № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», Решения Рыбинского районного Совета депутатов от ____г. № _____«Об арендной плате за землю на территории Рыбинского района на _________ год».

Расчет произвел                                                                                  _____________________

(подпись)					(Ф.И.О.)

«___»  __________20______ г.

# ПОДПИСИ СТОРОН

Красноярский край

_____________________/ / М.П.

Концедент

____________________/ / М.П.

Концессионер

____________________/ / М.П.

Приложение №6 к конкурсной документации

График проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта недвижимости и иного имущества Рыбинского района Красноярского края

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУР, МЕРОПРИЯТИЙ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ИСПОЛНИТЕЛЬ | Статья Закона (115-ФЗ от 21.07.2005г. «О Концессионных соглашениях») |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о проведении Конкурса в официальном издании и размещение на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента | 02.05.2024 г. | Организатор конкурса | ст. 26 Сообщение о проведении конкурса опубликовывается конкурсной комиссией не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. |
| 2 | Порядок предоставления Конкурсной документации | Заявление о предоставлении Конкурсной документации может быть подано в письменной форме по адресу: 663953, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Первомайская зд. 23, кабинет 4, ежедневно в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в период с 03.05.2024 г. по 21.06.2024 г. | Организатор конкурса |  |
| 3 | Разъяснения Конкурсной документации | Заявления могут направляться в письменном виде с соблюдением требований указанных в п. 5.2 Конкрсной документации по адресу: 663953, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Первомайская зд. 23, кабинет 2-4 в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в период до 21.06.2024 | Заявитель/ Организатор конкурса | П. 5 ст. 23 Концедент или конкурсная комиссия обязаны предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили к концеденту или в конкурсную комиссию не позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. |
| 4 | Срок представления Заявок на участие в Конкурсе | Заявки принимаются в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени, по адресу: 663953, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Первомайская, зд. 23, кабинет 4 в срок с 03.05.2024 г. по 21.06.2024 до 10 час. 00 мин. по местному времени | Заявитель | ст. 27. 1. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. В качестве заявителей могут выступать лица, указанные в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона. (в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ) 2. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем тридцать рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса или со дня направления такого сообщения лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения одновременно с приглашением принять участие в конкурсе. |
| 5 | Регистрация заявок на участие в конкурсе | В день приема заявок по адресу: 663953, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Первомайская, зд. 23, кабинет 2-4 | Организатор конкурса |  |
| 6 | Вскрытие Конкурсной комиссией представленных конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, составление и подписание протокола о вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе | Красноярский край, Рыбинский район, С. Новая Солянка, ул. Первомайская дом 23, кабинет 2-4 24.06.2024 в 11 час. 00 мин. по местному времени | Конкурсная комиссия | ст. 28-29 |
| 7 | Размещение протокола о вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента | В течение 3 дней со дня подписания протокола о вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе до 27.06.2024 | Конкурсная комиссия | ст. 28-29 |
| 8 | Проведение Конкурсной комиссией предварительного отбора участников Конкурса, составление и подписание протокола предварительного отбора участников Конкурса | По адресу Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Первомайская, зд. 23, кабинет 2-4 в срок с 27.06.2024 по 01.07.2024, подписание протокола 01.07.2024 | Конкурсная комиссия | ст. 29 |
| 9 | Размещение протокола предварительного отбора участников Конкурса на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента | В течение 3 дней со дня подписания протокола предварительного отбора участников Конкурса до 03.07.2024 | Конкурсная комиссия | п. 4 ст. 29 Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии при условии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе. |
| 10 | Направление уведомлений Заявителям о результатах предварительного отбора, с предложением представить конкурсные предложения или с отказом в допуске к участию в Конкурсе | с 04.07.2024 по 08.07.2024 | Конкурсная комиссия | п. 4 ст. 29 |
| 11 | Срок представления Заявителями Конкурсных предложений | По адресу Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Первомайская, зд. 23, кабинет 2-4, в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по местному времени в период с 08.07.2024 по 18.10.2024 до 10 час. 00 мин. по местному времени | Заявитель | п. 4 ст. 29 |
| 12 | Регистрация конкурсных предложений | В день предоставления предложения по адресу Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Первомайская, зд. 23, кабинет 2-4 | Организатор конкурса |  |
| 13 | Вскрытие Конкурсной комиссией конвертов с Конкурсными предложениями, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями | Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Первомайская зд. 23, кабинет 2-4 18.10.2024 в 09 час. 00 мин. по местному времени | Конкурсная комиссия | ст. 31 |
| 14 | Размещение протокола вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента | В течение 3 дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями до 23.10.2024 | Конкурсная комиссия, Организатор конкурса |  |
| 15 | Рассмотрение и оценка Конкурсной комиссией Конкурсных предложений, поданных Участниками Конкурса, составление и подписание протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений | По адресу Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Первомайская, зд. 23, кабинет 2-4 в период с 21.10.2024 по 25.10.2024, подписание протокола 28.10.2024 | Конкурсная комиссия | ст. 32 |
| 16 | Размещение протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента | В течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений в срок по 30.10.2024 | Конкурсная комиссия, Организатор конкурса | ст. 34 |
| 17 | Подписание протокола о результатах проведения Конкурса | 31.10.2024 | Конкурсная комиссия | ст. 34 конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в который включаются: |
| 18 | Размещение протокола о результатах проведения Конкурса на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте Концедента | В течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса | Конкурсная комиссия, Организатор конкурса | п. 1 ст. 35 конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса |
| 19 | Направление уведомления Участникам Конкурса о результатах проведения Конкурса | В течение 15 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения Конкурса | Конкурсная комиссия, Организатор конкурса | п. 2 ст. 35 Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме. |
| 20 | Направление Победителю Конкурса экземпляра протокола о результатах проведения Конкурса, а также проекта Концессионного соглашения, включающего в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным победителем конкурса Конкурсным предложением. | В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения Конкурса | Концедент | п. 1 ст. 36 Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами условия. |
| 21 | Возвращение задатков | В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса | Организатор конкурса | п. 3 ст. 34 Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса. |
| 22 | Подписание Концессионного соглашения | Банковская гарантия предоставляется Победителем Конкурса в течении 10 дней со дня получения проекта Концессионного соглашения. | Концедент, Победитель Конкурса. | п. 4 ст. 36 Концессионное соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса при условии представления документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению. Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания. |
| 23 | Подписание Концессионного соглашения Субъектом Российской Федерации |  | Концедент, Концессионер, Субъект |  |
| 24 | Внесение изменений в Конкурсную документацию | Срок окончания приема заявок сдвигается на не менее чем 30 рабочих дней. | Конкурсная комиссия | п. 6 ст. 23 Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. |
| 25 | Публикация сообщения о внесении изменений | В течении 3 рабочих дней со дня их внесения | Конкурсная комиссия | п. 6 ст. 23 Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией |